План создания инженерной и транспортной инфраструктуры

в городе Новоалтайске на 2023 год

| № | Наименование объекта | Наименование запланированных работ в 2023 году | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Постановление Администрации города от 28.12.2020 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»** | | |
| 1.1 | Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края | Корректировка проектно-сметной документации | Получение положительного заключения госэкспертизы |
| 1.2 | Строительство объекта «Водозаборный узел и водопроводные сети в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц: ул. Геологов, ул. Пригородная, ул.Солнечная в городе Новоалтайске Алтайского края» | Строительство водозаборного узла и сетей водоснабжения | Ввод в эксплуатацию водозаборного узла и сетей водоснабжения |
| 1.3 | Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске (ПСД, экспертиза) | Разработка проектно-сметной документации | Получение положительного заключения госэкспертизы |
| 1.4 | Капитальный ремонт водозаборного узла (скважины № 14) ул. Плодопитомник, 16 в г. Новоалтайске | Модернизация существующих систем водоснабжения | Модернизация существующих систем водоснабжения |
| 1.5 | Реконструкция теплового пункта №1, расположенного по адресу: г. Новоалтайск,  ул. Ударника, 12а, с переводом на природный газ с заменой существующих тепловых сетей и строительством магистрального трубопровода до котельной №13, расположенной по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3а | Разработка проектно-сметной документации | Получение положительного заключения госэкспертизы |
| **2** | **Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»** | | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство сети наружного освещения ул.Анатолия (от ул.Анатолия д.39 до ул.Высоковольтная); ул.Высоковольтная (от ул.Деповская до ул.Высоковольтная д.26); ул. П.Корчагина (от мкр.Дорожник 7/1 до пер.Песчаный); ул.Прудская (от ул.Прудская д.40 до Сибирского проезда); ул.Долматова (от ул.Высоковольтная до ул.6-й квартал д.11); ул.Спасская (от ул.Спасская д.35 до ул.Центральная); ул.Центральная (от ул.Спасская до ул.Центральная, д.9); ул.Сибирская (от пер. Песчаный до пер.Профсоюзный); ул.Октябренок (от ул.Военстроя до Р256 «Чуйский тракт»);  ул.Ленинская (от д.1 до д.115); ул.Пушкинская (от дома №1 до дома №125); Автодорога от Р-256 до мкр. Новогорский; ул.Спортивная; ул.Шукшина (от ул.40 лет Победы до ул.Южсиба) | Разработка проектно-сметной документации и строительство сети наружного освещения | Строительство сети наружного освещения |
| **3** | **Постановление Администрации города от 21.01.2022 № 40 «Об утверждении адресной инвестиционной программы города Новоалтайска на 2022 год»** | | |
| 3.1 | Комплексный проект: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры г. Новоалтайск 2020-2022»: 1 этап – Реконструкция (модернизация) котельной № 1 по ул. Строительная, 37, в г. Новоалтайске Алтайского края; 2 этап – Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1 по ул. Строительная, 37 до ЦТП № 3 по ул. Прудская, 21 в г. Новоалтайске, Алтайского края; 3 этап - Автоматизация и диспетчеризация ЦТП № 3, 7, 10 от котельной № 1 по ул. Строительной, 37, в г. Новоалтайске, Алтайского края», в том числе: | Реализации 1 этапа комплексного проекта | Завершение реализации 1 этапа комплексного проекта |
| 3.2 | Строительство автомобильной дороги ул. Спортивная в г. Новоалтайске | Строительство автомобильной дороги | Строительство автомобильной дороги |
| 3.3 | Приобретение в собственность муниципального образования город Новоалтайск объекта «Газовая модульная котельная микрорайона №1, площадью 177,4 кв.м., с кадастровым номером 22:69:020312:926, расположенная по адресу г. Новоалтайск, ул. Прудская, 32/1, включая необходимое оборудование» | Приобретение в собственность муниципального образования газовой котельной | Приобретение в собственность муниципального образования газовой котельной |