НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15.10.2024										                № 54

г. Новоалтайск

Об информации Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2024-2025 годов

Заслушав информацию Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2024-2025 годов, в соответствии с Уставом муниципального образования города Новоалтайска Новоалтайское городское Собрание депутатов   р е ш и л о:

1. Информацию Администрации города по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2024-2025 годов принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать Администрации города Новоалтайска учесть замечания и рекомендации, высказанные депутатами в процессе обсуждения вопроса «Об информации Администрации города по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2024-2025 годов».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте города Новоалтайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Новоалтайского

городского Собрания депутатов           	                                Е.В. Подолянченко

Приложение

к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов

от 15.10.2024  № 54

ИНФОРМАЦИЯ

Администрации города Новоалтайска по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства и обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона в период 2024-2025 годов

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной инфраструктуры к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов проходила в соответствии с постановлением Администрации города от 28.05.2024 № 1150 «О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2024-2025 годов», которым определены мероприятия, сроки их исполнения и ответственные лица.

Основными направлениями плана подготовки являются – подготовка жилых домов, объектов соцкультбыта, котельных, тепловых пунктов, объектов водоснабжения и водоотведения, тепловых и электрических сетей, заготовка топлива.

Окончательный срок исполнения всех мероприятий с учетом оформления паспортов готовности для потребителей тепловой энергии (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК) – 15.09.2024, для теплоснабжающих организаций – 15.09.2024.

Основным условием устойчивой работы объектов ЖКХ в зимний период являются своевременно проведенные и выполненные в полном объеме ремонтно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда, своевременные расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы, освоение средств, выделенных для подготовки к отопительному периоду, а также подготовка обслуживающего персонала.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1. В соответствии с планом по подготовке объектов МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» к отопительному периоду 2024-2025 годов запланировано выполнение  мероприятий на общую сумму 45,4 млн руб., в том числе:

По состоянию на 18.09.2024 выполнены мероприятия на общую сумму 41,2 млн руб., в том числе:

- за счет статьи текущего и капитального ремонта 9,1 млн руб.;

- за счет статьи «услуги производственного характера» 2,4 млн руб.;

- за счет статьи «инвестиционная программа» 29,7 млн руб.

В соответствии с инвестиционной программой выполнены следующие работы:

- произведены замены насосов на ТП №3, на котельной №16, 19;

- реконструкция участка тепловой трассы по ул.Деповская, 38, 40, 42, протяженностью 592 м;

- реконструкция участка тепловой трассы по адресу г. Новоалтайск, 
ул. Космонавтов вблизи ТЦ «Азия», протяженностью - 296 м;

- реконструкция тепловой трассы по адресу: г. Новоалтайск, 
по ул. Космонавтов, 11, общей протяженностью - 139 м;

- выполнена реконструкция участка тепловой трассы 
по ул.Деповская, 38, 40, 42, протяженностью 592 м;

- завершаются работы по монтажу системы безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса на котельной № 17, расположенной по адресу: ул. Дорожная, 26а. Срок завершения работ – декабрь 2024 года. Ведется работа по получению паспорта антитеррористической безопасности;

- ведется работа по проектированию реконструкции котельной № 18 
по ул. Вагоностроительная, 5 в газовую котельную. Подрядная организация 
ООО «Регионгазсервис». Срок завершения – 30 октября 2024 года;

- ведется работа по проектированию блочно-модульной газовой котельной взамен угольной котельной № 2 по ул. Привокзальная, 14а. Подрядная организация ООО «Теплогазсервис». Срок завершения работ – 30 октября 2024 года;

- ведутся работы по проектированию газовой сети и ГРП 
для строительства и подключения газовой котельной в рамках реконструкции ТП № 1, расположенного по адресу: ул. Ударника, 12а. Подрядная организация ООО КЗ «Промкотлоснаб». Срок завершения работ – 30 октября 2024 года.

В рамках плановых ремонтных работ выполнены следующие работы:

- Ремонт аварийных участков тепловых трасс общей протяженностью 1120 м из запланированных 1100 м двухтрубном исчислении, а именно 
по ул. Октябрьской, 20, 27, ул. Гагарина, 8, 13, 6-8, ул. Партизанская, 4а, 
ул. Деповская, 38-40, ул. Парковая, 1-3, ул. 8 микрорайон, 26, ул. Белоярская, 197а, ул. Деповская, 19а, ул. Октябрьская, 16-18. Процент готовности по замене тепловых трасс – 100%.

- Выполнен ремонт кровли зданий котельных 1а, 4, 6, 11, 13, 18, теплового пункта № 6.

- Режимно-наладочные испытания газовых и угольных котельных, получены актуальные режимные карты.

- Выполнены режимно-наладочные работы системы химводоподготовки, получены актуальные режимные карты.

- Выполнены экспертизы промышленной безопасности и техническое диагностирование зданий и котельного оборудования. Получены отчеты.

- Ведутся работы по разработке и установлению санитарно защитных зон вокруг всех котельных.

- Выполнены работы по ремонту котельного и насосного оборудования, ремонт тепловых трасс гидравлические испытания, ремонт бойлерного оборудования, замена запорной арматуры.

- Восстановлено нарушенное благоустройство в результате устранения аварийных порывов.

- Проведены гидравлические испытания тепловых трасс и котлов всех котельных и тепловых сетей.

- Произведены технические обследования и экспертизы зданий, дымовых труб. Произведено техническое диагностирование котлов, режимно-наладочные испытание котлов, ХВП, техническое освидетельствование трубопроводов высокого давления, паропроводов, газопроводов, ГРУ.

- Завершаются работы по восстановлению нарушенного благоустройства (асфальтового покрытия) в результате устранения аварийных 
порывов. Подрядная организация ИП Шагинян. Срок завершения работ –
20 сентября 2024 года.

- Проведена конкурсная процедура по определению подрядной организации для выполнения капитального ремонта котла № 3 на котельной 
№ 11, расположенной по адресу: г. Новоалтайск, ул. 7 Микрорайон, 25, с заменой дымогарных труб и жаровой трубы, ведется работа по заключению договора. Подрядная организация ООО «Сибирская котло-монтажная компания». Срок завершения работ – 30 сентября 2024 года.

- В рамках выполнения мероприятий по технологическому тех. присоединению завершены работы по перепроектированию второй очереди котельной «Демидов парк», что позволит подключить проектируемый МКД 
с подключаемой нагрузкой 1,9 Гкал по адресу: ул. Прудская, 34.

Общий процент готовности объектов предприятия к отопительному периоду 2024-2025 гг. составляет 100%.

Утвержденный нормативный неснижаемый запас угля в количестве 
596 тонн обеспечен МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» 
в полном объеме (100%), на 18.09.2024 фактическое наличие угля – 1085 тонн, что обеспечит потребность предприятия до начала отопительного периода. Поставка угля по контракту с ООО «Трейд-Проект-Ресурс» планируется 
в сентябре 2024 года в размере 1500 тонн. Завершена процедура на поставку 3000 тонн угля с учетом графика; 1500 тонн до 30.10.2024, 750 тонн 
до 30.11.2024, 750 тонн до 28.12.2024, что обеспечит потребность предприятия до февраля 2025 года. В декабре 2024 года будет проведена процедура торгов на поставку еще 4500 тонн угля, что обеспечит потребность предприятия 
до конца отопительного периода 2024-2025 годов.

Совместно с Управляющими организациями осуществлена приемка промывки 293 из запланированных 293 домов. Внутренние системы детских садов и школ промыты, опрессованы и приняты к отопительному сезону 
2024-2025 гг. в полном объеме. В настоящее время проверок органами Ростехнадзора не проводится, неисполненных Предписаний не имеется.

На балансе предприятия находятся 10 угольных котельных, которые относятся к III категории надежности по электроснабжению. Постоянные резервные источники отсутствуют, так как не предусмотрены для III категории. В случае аварийного отключения электроэнергии используется передвижная электростанция мощностью 100 кВт. Также, при необходимости резервного источника в случае аварийного отключения на двух котельных одновременно, между МУП г.Новоалтайска «НТС» и организацией ГОЧС заключено Соглашение о порядке взаимодействия служб города на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2023 году согласно муниципальному контракту от 14.11.2023 
№14-ЭА была приобретена установка электрогенераторная мощностью 
400 кВт 1 шт. на общую сумму 4 050 000, 00 руб. Срок исполнения муниципального контракта – 31.12.2023. (установка передвижная, 
не стационарная).

В 2024 году согласно муниципальному контракту 
от 22.03.2024 №3-ЭА приобретены электрогенераторные установки мощностью 100 кВт марки АД-100-Т-400 в количестве 2 шт. Срок исполнения муниципального контракта – 14.06.2024. (установки передвижные, 
не стационарные).

В 2024 году заключен муниципальный контракт от 17.07.2024 №7-ЭА
 на приобретение установок электрогенераторных RIGEL POWER мощностью: 440 кВт - 1 шт., 220 кВт - 1 шт., 110 кВт - 3 шт. на общую сумму 
10 021 492, 50 руб. Срок исполнения муниципального контракта 18.10.2024.

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

ООО «Новоалтайскводоканал» является ресурсоснабжающей организацией водоснабжения и водоотведения в г. Новоалтайске на основании концессионного соглашения. На обслуживании предприятия находятся следующие объекты: - сети водопровода – 215 км; - артезианские скважины – 50 шт.; - насосные станции 2 подъема – 2 шт.; - сети канализации – 120 км; - канализационные насосные станции – 16 шт.; - канализационные очистные сооружения – 1 шт. Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов ООО «Новоалтайскводоканал» составлен план мероприятий по проведению ремонтных работ. Данные работы включают в себя работы по ремонту оборудования, подготовку зданий и техники к работе в осенне – зимний период, ремонт сетей с низкой надежностью. Запланировано мероприятий на общую сумму 4,12 млн руб. По состоянию на 16.09.2024 ООО «Новоалтайскводоканал» выполнил мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов на сумму 4,12 млн рублей, что составляет 100 % от запланированных объемов работ в том числе :

Водозаборные сооружения:

- проведена ревизия оборудования, подготовка павильонов 47 водозаборных скважин, что составляет 100 %. - установлено 4 новых погружных насоса, на артезианские скважины № 39 (Барнаульское шоссе, 19), № 10 (ул. Коммунистическая, АТП), № 24, 22 (ул. Прудская).

Общая сумма затрат на подготовку водозаборных сооружений составила 1,761 млн руб., что составляет 100 % от запланированного.

Водопроводные сети и сооружения:

Выполнена замена водопроводной сети по ул. Партизанская – 45 м, диаметром 110 мм, ст. Присягино – 9 м, диаметром 89 мм, ул. Шукшина – 3м, диаметром 530 мм, Локомотивная – 22 м, диаметром 63 мм, ул. Ударная – 20 м, диаметром 110 мм. Прокладка данного водопровода направлена на улучшение качества воды.

Отремонтировано 15 пожарных гидрантов – 100%.

Заменено 20 затворов на водопроводных сетях диаметром 100-300 мм, что составляет 100% от плана. Это позволит локально отключать аварийные участки.

Произведена ревизия и ремонт водоразборных колонок в количестве 10 шт., что составляет 100% выполнения. Выполнено асфальтирование разрушенных участков, после устранения аварий на водопроводных сетях, 170 м2 на сумму 354,211 тыс. рублей.

Общая сумма затрат на выполнение мероприятий по подготовке водопроводных сетей составила 0,996 млн руб, что составляет 100 % от плана.

На сегодняшний день в рамках исполнения инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 20.04.2020 № 123, ООО «Новоалтайскводоканал» выполняется замена участка водопроводных сетей: ул. Анатолия от № 9 до ул. Прудская (участок скважин № 22, № 24 до ул. Анатолия) 1 этап. Протяженность реконструируемого участка составляет 93 м. Ориентировочная стоимость выполнения работ 3,5 млн руб. В целях предоставления качественной услуги по холодному водоснабжению ООО «Новоалтайскводоканал» проводит плановые и внеочередные технологические промывки водопроводных сетей. В текущем году промыто 17,5 км водопроводных сетей: Наименование района, название улиц; План; Факт. периодичность; м/год; протяженность, м/год; м/год. Район Белоярск ул. 2-я Вокзальная, ул. 1-я Береговая; 1 раз в месяц; 900; 630+380 (ул. 2-я Вокзальная≈2-42г, ул. 1-я Береговая); 1010. Район Бажово ул. Магистральная, ул. Трактовая, ул. 8 марта; 1 раз в месяц с января по апрель с сентября по декабрь; 3600; 1350+1000+1000+450 (ул. Магистральная, 24-152, ул. Трактовая, 2-102, ул. 8 марта, 2-7); 3800. Район АТП ул. Коммунистическая, ул. Чапаева, ул.Свердлова, ул. Шевченко ул.18Партсъезда, ул. Тюленина; 1 раз в месяц с января по апрель с сентября по декабрь; 3400; 830+765+450+380+500+575 (ул. Коммунистическая, ул. Чапаева, ул. Свердлова, ул. Шевченко ул. 18 Партсъезда, ул. Тюленина); 3500. Район Новостройка ул. Космонавтов – ул. Высоковольтная ул. Прудская - ул. Анатолия; 1 раз в месяц с января по апрель с сентября по декабрь; 1600; 400+380+400+450 (ул. Космонавтов – ул. Высоковольтная ул. Прудская - ул. Анатолия); 1630. Район Новостройка ул. Гагарина - ул. Парковая ул. Строительная; 1 раз в 2 месяца с января по апрель с сентября по декабрь; 1800; 650+370+830 (ул. Гагарина, 7-24 - ул. Парковая, 1-11 ул. Строительная); 1850. Район Велижановка ул. Менделеева; 1 раз в 2 месяца с января по апрель с сентября по декабрь; 1000; 310+450+270 (ул. Менделеева, 13-84); 1030. Район Почтовый пер. Песчаный; 1 раз в 2 месяца с января по апрель с сентября по декабрь; 800; 420+300+110 (пер. Песчаный, 1-49); 830. Район Чесноковка ул. Ленина; 1 раз в месяц; 1700; 400+635+715 (ул. Ленина, 1-156); 1750. Район Белоярск ул. 2-я Линейная, ул. Республики, 2-я Школьная; 1 раз в месяц; 2700; 900+300+1000+250 (ул. 2-я Линейная, ул. Республики, 2-я Школьная); 2800. Итого:; 17500; 18200.

Сети водоотведения и КНС:

- проведена ревизия оборудования, подготовка зданий КНС, систем отопления на 16 канализационных насосных станциях (16 шт.) – 100 %;

- выполнена гидропромывка канализационных сетей 14,0 км.

Проведены закупочные процедуры по выполнению мероприятий по использованию средств, собранных с абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения на общую стоимость 2 136, 24 тыс. руб.: 1. Реконструкция сети канализации по ул. Южсиба. Проведены закупочные процедуры по выполнению мероприятий по использованию средств, собранных с абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения на общую стоимость 5618,02 тыс. руб.: Реконструкция сети канализации по ул.22 Партсъезда, 4, 6. Реконструкция КНС-5 (замена насоса на влагозащищенный). Реконструкция сети канализации по ул. Партизанская, 3. Срок реализации данных мероприятий IV квартал 2024 года.

Мероприятия по использованию средств, платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПДК,ВУП) на сметную стоимость 25 400 000,4 руб.: Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 2 ул. Калинина (участок по ул. Новоударника) 1 этап, участок № 1, 2, 3. Протяженность 434 м. Данный участок коллектора находится в аварийном состоянии, трубопровод Д700 мм имеет высокий процент износа и коррозии. Выполняются работы по реконструкции напорного канализационного коллектора.

Канализационные очистные сооружения: Мероприятия по использованию средств, платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (предельно – допустимая концентрация, ВУП) на сметную стоимость 9838,38 тыс. руб. Реконструкция воздуходувной станции с заменой воздуходувки. Диспетчеризация КНС-5. Диспетчеризация КНС-8. Канализационные очистные сооружения: произведена ревизия оборудования; ремонт здания воздуходувной станции и котельной. Общая сумма затрат на выполнение мероприятий по очистным сооружениям составила 1,129 млн руб., что составляет 100 % от плана.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Согласно графику планово-предупредительного ремонта на 2024 год, филиалом Новоалтайские МЭС запланированы мероприятия на общую 
сумму 582, 03 тыс. руб.

По состоянию на 16.09.2024 филиал НМЭС выполнил программу 
на сумму 370, 8 тыс. руб., что составляет 64 % от запланированного объема работ, в том числе:

- капитальный ремонт ВЛ-6-10 кВ протяженностью 3,85 км;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ протяженностью 52, 2 км, ( с заменой опор и ж/б приставок, 300 м провода (СИП);

- трансформаторные подстанции – выполнен ремонт 29 шт., с заменой 6 шт. автоматических выключателей.

Проведено техническое освидетельствование 160 объектов, все выявленные замечания устранены.

В рамках инвестиционной программы в 2024 году ведутся работы 
по реконструкции:

- ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-121(район Бажово: ул. Болотная, ул. Урицкого).

- ВЛ-0,4кВ от КТП-19 (район Чесноковки: ул. Социалистическая, 
ул. Кожедуба, ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Клочкова).

- Строительство КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-45 взамен ВЛ-6 кВ.

Выполнены работы по реконструкции воздушной линии с установкой ж/б опор и монтажом провода СИП:

- ВЛ-0,4кВ от КТП-21 (район Чесноковки: ул. Майская, ул. Карла Маркса, ул.Сурикова, ул. Ленина).

Завершено проектирование по замене кабельных линий от питающих центров и между трансформаторными подстанциями:

- КЛ-6 кВ от ГПП АВЗ до РП-1;

- КЛ-10 кВ от ПС -29 «Новоалтайская» до РП-2;

- Строительство КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-166.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Согласно утвержденному плану мероприятий к отопительному периоду необходимо подготовить 331 многоквартирный дом, 300 из которых отапливаются централизовано от котельных МУП «НТС», 
ООО «СЗ «Стройсиб», ООО «Горем-3», АО «Алтайвагон», ОАО «Российские железные дороги» (ДТВу-4), ФКУ «ЛИУ № 8». По состоянию на 26.09.2024 на многоквартирном жилом фонде выполнены следующие работы:

| Наименование показателей | Ед. измерения | Всего на 2024 год план | факт | % готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли (частично) | дом/кв.м | 96/9593,65 | 100/8062,15 | 105 |
| Ремонт межпанельных швов | дом/пог.м | 36/883 | 36/1093 | 100 |
| Ремонт систем отопления | дом/ пог.м | 56/1057 | 60/1644 | 108 |
| Ремонт систем водопровода | дом/ пог.м | 71/717 | 79/1912,10 | 112 |
| Ремонт систем канализации | дом/ пог.м | 69/962 | 72/1148 | 105 |
| Ремонт дверей, окон | дом/кв.м | 53/98,5 | 57/123 | 108 |
| Затраты на текущий ремонт | тыс.руб. | 24 753,9 | 26 526,62 | 108 |
| Наличие актов готовности дома к зиме | ед. | 310 | 310 | 100 |

Промывка и опрессовка систем центрального отопления проведена 
во всех многоквартирных домах, что составляет 100% от общего количества многоквартирных домов, отапливаемых от котельных. Управляющие организации города Новоалтайска (ООО «ДОУК», ООО УО «Фотон» 
ООО «НЖК», ООО «Вектор», ООО «УК Депстар», ООО «ЖЭУ-100», 
ООО УК «Облака», ООО УК «Демидов», ООО «Спутник», 
ООО УК «Монолит»), ТСЖ/ТСН (ЖСК) выполнили работы по промывке на всем жилфонде, находящемся в управлении. В МКД ул. Белякова, 38; 
ул. 9 Января, 21а, 22; ул. Октябрьская, д. 16, 18; ул. Молодежная, д. 9; 
ул. Партизанская, д. 9; ул. Деповская, д. 1, 34; ул. Дорожная, д. 18 (дома, 
в установленном порядке признанные аварийными и подлежащими сносу); 
ул. Дорожная, д. 20, 34; ул. Промплощадка, д. 1, ул. Вагоностроительная, 
д. 14, 16 (ТСЖ «Вагоностроитель») отсутствует техническая возможность провести работы по промывке и опрессовке системы отопления. В многоквартирных домах при подготовке к отопительному периоду проведены работы по ремонту межпанельных швов, ремонту дверей и окон в подъездах, частичному ремонту кровли, ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водопровода, канализации). В настоящее время работы по текущему ремонту МКД продолжаются и будут завершены до наступления холодов.

С 26.09.2024 по постановлению Администрации города № 2284 
начат запуск тепла в жилые дома. Управляющими организациями 
и МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» проводится регулировка внутридомовых систем отопления в срок до 08.10.2024.

Паспорт готовности муниципального образования город Новоалтайск Алтайского края будет получен в Сибирском Управлении Ростехнадзора 
в соответствии в срок 01.11.2024.

В ходе реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» в 2024 году запланирован ремонт 
в 10 многоквартирных домах, предельная стоимость работ составляет 
131 143 985,29 руб. По состоянию на 26.09.2024 капитальный ремонт 
на 4 многоквартирных домах завершен, по 6 многоквартирным домам работы подрядными организациями ведутся.