

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА**АЛТАЙСКОГО КРАЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 25.11.2024 №2858Новоалтайск |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 23.09.2019 № 1607  |

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Новоалтайского городского Собрания депутатов
от 15.10.2024 № 22 «О внесении изменений в решение Новоалтайского городского Собрания депутатов от 19.12.2023 № 39 «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 23.09.2019 № 1607 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Новоалтайске на 2020-2029 годы» следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации города С.И. Лисовского.

Глава города В.Г. Бодунов

Приложение

к постановлению

Администрации города

Новоалтайска Алтайского края

25.11.2024 г. № 2858

Приложение

к постановлению

Администрации города

Новоалтайска Алтайского края

от 23.09.2019 № 1607

**Ведомственная целевая программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в городе Новоалтайске на 2020-2029 годы»**

1. **ПАСПОРТ**

 **ведомственной целевой программы города Новоалтайска
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**в городе Новоалтайске на 2020-2029 годы»**

**(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет Администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству (далее – Комитет ЖКГХЭТС). |
| Цель и задачи Программы  | **Цель:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.**Задача:** выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество переселенных из аварийного жилья граждан.
2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда.
 |
| Сроки реализации мероприятий Программы | 2020-2029 годы двухлетними этапами. |
| Объемы и источники финансирования по годам и уровням бюджетной системы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 451304193,55 руб., из них:- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – «Фонд») – 56450 050,16 руб., в том числе:этап 2020-2021 годов – 54836750,16 руб.;этап 2021-2022 годов – 1613300,0 руб.;этап 2022-2023 годов – 0 руб.;этап 2023-2024 годов – 0 руб.;этап 2024-2025 годов – 0 руб.;этап 2025-2026 годов – 0 руб.;этап 2026-2027 годов – 0 руб.;этап 2027-2028 годов – 0 руб.;этап 2028-2029 годов – 0 руб.;(из расчета планируемой стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения 104189,00 рублей, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.09.2024 № 595/пр).-средства краевого бюджета – 36887690,81 руб., в том числе:этап 2020-2021 годов – 682800,95 руб.;этап 2021-2022 годов – 1000,00 руб.;этап 2022-2023 годов – 0 руб.;этап 2023-2024 годов – 0 руб.;этап 2024-2025 годов – 36203889,86 руб.;этап 2025-2026 годов – 0 руб.;этап 2026-2027 годов – 0 руб.;этап 2027-2028 годов – 0 руб.;этап 2028-2029 годов – 0 руб.;(из расчета планируемой стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения 104189,00 рублей, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.09.2024 № 595/пр).- средства бюджета городского округа - 357966452,58 руб., в том числе:этап 2020-2021 годов – 17236247,78 руб.;этап 2021-2022 годов – 26473845,00 руб.;этап 2022-2023 годов – 35431454,00 руб.;этап 2023-2024 годов – 64886790,00 руб.;этап 2024-2025 годов – 85292438,00 руб.;этап 2025-2026 годов – 30093200,00 руб.;этап 2026-2027 годов – 31932400,00 руб.;этап 2027-2028 годов – 31200135,80 руб.;этап 2028-2029 годов – 35419942,00 руб.;(из расчета планируемой стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения 104189,00 рублей, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.09.2024 № 595/пр).Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год. |
| Объемы и источники финансирования по годам и уровням бюджетной системы | 1. Переселение 503 человек из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
2. Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью не менее 7703,6 кв.м.
 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | 1. Переселение 503 человек из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
2. Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью не менее 7703,6 кв.м.
 |

**2. Анализ проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, в том числе причин ее возникновения, целесообразности и необходимости решения**

**на ведомственном уровне**

Одной из основных целей развития страны, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», является повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. Реализация стратегической задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда позволит осуществить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Объектом ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Новоалтайске на 2020-2029 годы» являются многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.08.2019, расположенные на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 01.08.2019 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих
в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, понижает инвестиционную привлекательность и сдерживает развитие городской инфраструктуры.

Несмотря на то, что в предыдущие годы часть жителей города Новоалтайска Алтайского края были переселены из аварийного жилищного фонда в новые квартиры, решить указанную проблему полностью не удалось.

Основными причинами неудовлетворительного состояния жилищного фонда в городе Новоалтайске Алтайского края является физический износ зданий старой части города, недостаточный объем финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствие средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, высокая степень износа оборудования и инженерных сетей и, как следствие низкое качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в
состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Реализация Программы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик города.

1. **Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Указанной цели планируется достигнуть решением следующей задачи:

- выплатой лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретением жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, выплачиваемого гражданину, являющемуся собственником такого помещения (далее – «размер возмещения за изымаемое жилое помещение»), определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Размер планируемой максимальной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, а также расчета размера возмещения за изымаемое жилое помещение:

- за счет средств Фонда - из расчета планируемой стоимости 1 кв.м., общей площади жилого помещения 104189,00 рублей;

- за счет средств краевого бюджета - из расчета планируемой стоимости 1 кв.м., общей площади жилого помещения 104189,00 рублей;

- за счет средств бюджета городского из расчета стоимости 1 кв.м., общей площади жилого помещения 104189,00 рублей.

Проведение мероприятий по определению размера возмещения
за изымаемое жилое помещение осуществляется комитетом по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска.

При определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение
не подлежат учету:

- произведенные собственником жилого помещения улучшения такого помещения, в том числе по увеличению его общей площади, после получения уведомления о принятом решении об изъятии жилого помещения, если данные улучшения влекут за собой увеличение стоимости жилого помещения;

- сделки, заключенные собственником жилого помещения, после получения уведомления о принятом решении об изъятии такого помещения, если данные сделки влекут за собой увеличение размера убытков, в том числе упущенной выгоды.

1. **Срок реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы планируется с 2020 по 2029 год двухлетними этапами.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Фонда, средства краевого бюджета и средства бюджета городского округа, которые направляются на приобретение жилых помещений, по общей площади не менее ранее занимаемых гражданами жилых помещений
в аварийных многоквартирных домах, либо выплату возмещения за жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, лицам, в чьей собственности они находятся.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 451304193,55 рублей, из них:

- средства Фонда – 56450050,16 руб., в том числе:

этап 2020-2021 годов – 54836750,16 руб.;

этап 2021-2022 годов – 1613300,0 руб.;

этап 2022-2023 годов – 0 руб.;

этап 2023-2024 годов – 0 руб.;

этап 2024-2025 годов – 0 руб.;

этап 2025-2026 годов – 0 руб.;

этап 2026-2027 годов – 0 руб.;

этап 2027-2028 годов – 0 руб.;

этап 2028-2029 годов – 0 руб.;

-средства краевого бюджета – 36887690,81 руб., в том числе:

этап 2020-2021 годов – 682800,95 руб.;

этап 2021-2022 годов – 1000,0 руб.;

этап 2022-2023 годов – 0 руб.;

этап 2023-2024 годов – 0 руб.;

этап 2024-2025 годов – 36203889,86 руб.;

этап 2025-2026 годов – 0 руб.;

этап 2026-2027 годов – 0 руб.;

этап 2027-2028 годов – 0 руб.;

этап 2028-2029 годов – 0 руб.;

- средства бюджета городского округа - 357966452,58 руб., в том числе:

этап 2020-2021 годов – 17236247,78 руб.;

этап 2021-2022 годов – 26473845,00 руб.;

этап 2022-2023 годов – 35431454,00 руб.;

этап 2023-2024 годов – 64886790,00 руб.;

этап 2024-2025 годов – 85292438,00 руб.;

этап 2025-2026 годов – 30093200,00 руб.;

этап 2026-2027 годов – 31932400,00 руб.;

этап 2027-2028 годов – 31200135,80 руб.;

этап 2028-2029 годов – 35419942,00 руб.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

1. **Описание ожидаемых результатов реализации Программы, оценка эффективности расходования бюджетных средств**

Планируемые [показатели](#P3783) выполнения ведомственной целевой Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 1 к Программе.

Такими показателями являются:

1. Количество переселенных из аварийного жилья граждан:

по этапу 2020 - 2021 годов - 73 человека;

по этапу 2021 - 2022 годов - 49 человек;

по этапу 2022 - 2023 годов - 89 человек;

по этапу 2023 - 2024 годов - 129 человек;

по этапу 2024 - 2025 годов - 68 человек;

по этапу 2025 - 2026 годов - 3 человека;

по этапу 2026 - 2027 годов - 30 человек;

по этапу 2027 - 2028 годов - 15 человек;

по этапу 2028 - 2029 годов - 47 человек.

1. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда:

по этапу 2020 - 2021 годов – 1495,7 кв. м;

по этапу 2021 - 2022 годов – 538,8 кв. м;

по этапу 2022 - 2023 годов – 1282,1 кв. м;

по этапу 2023 - 2024 годов – 1501,1 кв. м;

по этапу 2024 - 2025 годов – 939,4 кв. м;

по этапу 2025 - 2026 годов – 293,6 кв. м;

по этапу 2026 - 2027 годов – 447,4 кв. м;

по этапу 2027 - 2028 годов – 327,4 кв. м;

по этапу 2028 - 2029 годов – 878,1 кв. м.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Реализация мероприятий Программы проводится по следующим направлениям:

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах.

Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей, сроков реализации, размеров необходимых финансовых ресурсов и их источников приведен в приложении 2 к Программе.

1. **Описание системы управления реализацией Программы**

Организация взаимодействия между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и органами местного самоуправления города, контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется Комитетом ЖКГХЭТС.

Комитет ЖКГХЭТС контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализуемых мероприятий предусмотренных Программой, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

В случае изменения индикаторов (показателей) и (или) объема бюджетных ассигнований Комитет ЖКГХЭТС вносит изменения
в постановление Администрации города об утверждении ведомственной целевой Программы.

Отчеты о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, краевого бюджета и отчет о расходовании указанных средств за прошедший отчетный период направляются ответственным исполнителем в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
в порядке и в сроки, установленные Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, а также ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
в комитет по экономической политике и инвестициям и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Новоалтайска Алтайского края.

Комитет ЖКГХЭТС организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий и критериев Программы, а также освещает в средствах массовой информации итоги ее реализации. Вся информация, связанная с разработкой, актуализацией и реализацией Программы, размещается на официальном сайте Администрации города Новоалтайска Алтайского края.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в городе

Новоалтайске на 2020-2029 годы»

**ИНДИКАТОРЫ**

**Программы города Новоалтайска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора(показателя) | Единицыизмерения | Значение по годам |
| 2018год | 2019 год | годы реализации Программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество переселенных из аварийного жилья граждан | человек | 0 | 27 | 43 | 30 | 49 | 89 | 129 |
| 2. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 544,8 | 882,8 | 612,9 | 538,8 | 1282,1 | 1501,10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора(показателя) | Единицыизмерения | Значение по годам | ВСЕГО за 2020 – 2029 годы |
| годы реализации Программы |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Количество переселенных из аварийного жилья граждан | человек | 68 | 3 | 30 | 15 | 47 | 503 |
| 2. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м | 939,4 | 293,6 | 447,4 | 327,4 | 878,1 | 7703,6 |

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в городе

Новоалтайске на 2020-2029 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Программы города Новоалтайска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,мероприятия | Сроки реали- зации меро- прия-тий | Испол- нители меро- приятий | Сумма расходов, рублей | Источникфинансирования |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Цель:**создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2020-2029 годы | Администрация города Новоалтайска,Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска,Комитет ЖКГХЭТС | - | - | - | - | - | средства Фонда,краевой бюджет,бюджет городского округа |
| **2.** | **Задача:** выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке | 2020-2029 годы | Администрация города Новоалтайска,Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска | - | - | - | - | - | средства Фонда,краевой бюджет,бюджет городского округа |
| № п/п | Цель, задачи,мероприятия | Сроки реали- зации меро- прия-тий | Испол- нители меро- приятий | Сумма расходов, рублей | Источникфинансирования |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3.** | **Мероприятие 1:** переселение граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме по адресам: ул. Зеленая, 2а, ул. Чернова, 21, ул. 9 Января, 21, ул. Белякова, 42 | 2020 год | Администрация города Новоалтайска | 48633722,8035234300,00427000,0012972422,80 | - | - | - | - | Всегосредства Фонда,краевой бюджет,бюджет городского округа |
| **4.** | **Мероприятие 2:**проведение оценки стоимости изымаемых жилых помещений по адресу: ул. Белякова, 42, ул. 9 Января, 21 | 2020 год | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска | 97000,00 | - | - | - | - | бюджет городского округа |
| **5.** | **Мероприятие 3:** переселение граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Белякова, 42, ул. Вокзальная, 75а | 2021-2022годы | Администрация города Новоалтайска | - | 22006364,1119602450,16255800,952148113,00 | 16528652,01613300,01000,014914352,00 | - | - | Всегосредства Фонда,краевой бюджет,бюджет городского округа |
| **6.** | **Мероприятие 4:**проведение оценки стоимости изымаемых жилых помещений по адресам: ул. Партизанская, 9, ул. Вокзальная, 75а | 2021 год | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска | - | 155000,00 | - | - | - | бюджет городского округа |
| **7.** | **Мероприятие 5:**проведение оценки стоимости изымаемых жилых помещений по адресу: ул. Молодежная, 9 | 2024 год | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска  | - | - | - | - | - | бюджет городского округа |
| **8.** | **Мероприятие 6:**исполнение судебных решений по переселению граждан, проживающих в аварийных жилых домах |  2020-2024 годы | Администрация города Новоалтайска,Комитет ЖКГХЭТС | 4166824,98 | 24170732,00 | 20517102,00 | 64886790,00 | 121496327,86 36203889,8685292438,00 | Всегокраевой бюджет,бюджет городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **ВСЕГО по этапам за 2020 – 2024 годы** | 2020-2024 годы | Комитет по управлению имуществомАдминистрации города Новоалтайска,Администрация города Новоалтайска,Комитет ЖКГХЭТС | 52897547,7835234300,00427000,0017236247,78 | 46332096,1119602450,16255800,9526473845,00 | 37045754,001613300,001000,0035431454,00 | 64886790,000,000,0064886790,00 | 121496327,860,0036203889,8685292438,00 | Всегосредства Фонда,краевой бюджет,бюджетгородского округа |
| **10.** | **Мероприятие 7:** переселение граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. Партизанская, 9, ул. Молодежная, 9, ул. 9 Января, 21а, ул. 9 Января, 22  | 2026год | Администрация города Новоалтайска | - | 31816400,00 | - | - | - | бюджет городского округа |
| **11.** | **Мероприятие 8:**проведение оценки стоимости изымаемых жилых помещений по адресам: ул. Октябрьская, 16, ул. Октябрьская, 18, ул. Деповская, 1, ул. Деповская, 15 | 2026год | Комитет по управлению имуществомАдминистрации города Новоалтайска | - | 116000,00 | - | - | - | бюджет городского округа |
| **12.** | **Мероприятие 9:** переселение граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. Октябрьская, 16, ул. Октябрьская, 18, ул. Деповская, 1, ул. Гагарина, 3, ул. Деповская, 34 | 2027год | Администрация города Новоалтайска | - | - | 31114135,80 | - | - | бюджет городского округа |
| **13.** | **Мероприятие 10:**проведение оценки стоимости изымаемых жилых помещений по адресам: ул. Дорожная, 18, ул. Чкалова, 116а, ул. Черепановых, 18, ул. Белякова, 38, ул. Деповская, 11 | 2027год | Комитет по управлению имуществомАдминистрации города Новоалтайска | - | - | 86000,00 | - | - | бюджет городского округа |
| **14.** | **Мероприятие 11:** переселение граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. Деповская, 15, ул. Дорожная, 18, ул. Чкалова, 116а, ул. Черепановых, 18, ул. Белякова, 38, ул. Деповская, 11 | 2028-2029 годы | Администрация города Новоалтайска | - | - | - | 15517924,20 | 19902017,80 | бюджет городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **Мероприятие 12:**исполнение судебных решений по переселению граждан, проживающих в аварийных жилых домах | 2025год | Администрация города Новоалтайска | 30093200,00 | - | - | - | - | бюджет городского округа |
| **16.** | **ВСЕГО по этапам за 2025 - 2029 годы** | 2025-2029 годы | Комитет по управлению имуществомАдминистрации города Новоалтайска,Администрация города Новоалтайска | 30093200,00 | 31932400,00 | 31200135,80 | 15517924,20 | 19902017,80 | бюджет городского округа |