

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА****АЛТАЙСКОГО КРАЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 18.02.2025 № 313г. Новоалтайск |

О мероприятиях по подготовке

и пропуску паводковых вод в

весенний период 2025 года

 В целях своевременного осуществления необходимых мер по подготовке и пропуску паводковых вод, предотвращения гибели людей и животных, затопления жилых домов, объектов коммунально-технического, промышленного и социально-бытового назначения, а также порчи материальных ценностей от возможного затопления при интенсивном таянии снега в весенний период 2025 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории муниципального образования город Новоалтайск в паводкоопасный период 2025 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить список мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям жилищных предприятий, жилищных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК (по согласованию), председателям Комитетов по управлению Белоярским и Новогорским микрорайонами:

- организовать круглосуточную работу аварийных бригад в период прохождения паводка с назначением ответственных лиц, определить их местонахождение. До 14.03.2025 утверждённые графики круглосуточных дежурств, представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новоалтайска» (далее - ЕДДС МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска»);

- в срок до 14.03.2025 закончить работу по очистке территорий от снега и вывозу его с мест предполагаемых подтоплений от зданий и сооружений, в случае необходимости выполнить работы по устройству водоотводных канав на закреплённых участках;

- привести в готовность необходимую технику и оборудование, организовать его круглосуточную работу, обеспечить запас горюче-смазочных материалов.

5. Руководителям предприятий, организаций и ведомств (по согласованию) осуществлять постоянный контроль, за обстановкой на закреплённых объектах, при ухудшении паводковой обстановки немедленно информировать ЕДДС МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» по телефонам 4-33-55; 4-33-44.

6. Комитету ЖКГХЭТС:

- до 10.03.2025 провести смотр готовности техники и механизмов, уточнить перечень техники сторонних организаций привлекаемой для ликвидации подтоплений согласно постановлению Администрации от 19.03.2019 № 434 «О дополнительном привлечении техники по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же по пропуску паводковых вод» (изм. от 15.03.2023 № 472) (ЕДДС г. Новоалтайска обеспечить координацию работы привлеченной техники);

- организовать работу по учету и регистрации времени работы привлекаемой техники предприятий;

- заключить соглашение с подрядными организациями на поставку грунта и песка для устройства и укрепления насыпных дамб;

- заключить соглашение с пассажироперевозчиками на оказание транспортных услуг пассажирскими автобусами общей вместимостью 100 человек для доставки эвакуируемого населения в пункты временного размещения;

- заключить соглашение с подрядной организацией на 2 грузовых автомобиля общей грузоподъёмностью 50 т. для перевозки домашнего имущества населения.

7. Пунктам временного размещения города быть готовым к развороту и приему эвакуированного населения из возможной зоны подтопления.

8. Комитету по экономической политике и инвестициям совместно с председателем Комитета по управлению Белоярским микрорайоном:

-организовать обеспечение продовольственными наборами и питьевой водой жителям домов попавших в зону подтопления и отказавшихся от эвакуации;

- создать запас мешкотары под песок в количестве 4000 шт. для укрепления временной насыпной дамбы.

9. МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска»:

- в срок до 14.03.2025 проверить готовность сил и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС;

- в период паводка организовать мониторинг обстановки в зоне возможного подтопления;

- информировать о сложившейся паводковой обстановке председателя противопаводковой комиссии ежесуточно, при ухудшении обстановки – немедленно;

- организовать передачу сведений о количестве поступающих в ЕДДС сообщений;

- о подтоплении городских объектов, домовладений в Комитет ЖКГХЭТС;

- через ЕДДС г. Новоалтайска обеспечить координацию техники и механизмов привлекаемой для ликвидации подтоплений;

- в срок до 14.03.2025 организовать проверку готовности пункта временного размещения №-16 ГЦК «Современник» к развороту и приему эвакуированного населения;

- в срок до 14.03.2025 направить жителям, домовладения которых находятся в зоне подтопления, памятки о правилах поведения населения при подтоплении и действиях в случае подтопления;

- для перевозки пострадавшего населения из зоны затопления, доставки бутилированной питьевой воды и продуктов питания, а также оказания срочной медицинской помощи организовать круглосуточную работу лодочной переправы;

- в срок до 14.03.2025 уточнить место сбора и маршрут движения эвакуированного населения с доведением его до населения в ходе подворового обхода.

10. МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» совместно с 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю в случае уровня воды приближающегося к критической отметке развернуть круглосуточный пост для организации наблюдения за гидрологической обстановкой в районе подтопления.

11. ОМВД России по г. Новоалтайску организовать охрану общественного порядка в зоне подтопления.

12. Комитету по культуре в срок до 14.03.2025 подготовить пункт временного размещения №-16 ГЦК «Современник», к приему эвакуированного населения.

13. Председателю эвакуационной комиссии в случае проведения эвакуационных мероприятий:

- организовать эвакуацию населения с мест, подверженных затоплениям;

- организовать работу по оказанию помощи в решении вопросов первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, размещения и обеспечения сохранности материальных и культурных ценностей.

14. Главному редактору газеты «Наш Новоалтайск» совместно с МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» обеспечить информирование населения о мероприятиях по предупреждению подтоплений, о ходе прохождения паводка, правилах поведения населения при паводке и мерах, принимаемых руководством города для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

15. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике, обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации подтоплений за счет средств резервного фонда Администрации города по заявке Комитета ЖКГХЭТС.

16. Комитету по общим вопросам провести разъяснительную работу с председателями уличных комитетов в части исполнения домовладельцами сектора индивидуальной жилой застройки пункта 3.3.2. Правил благоустройства территории города Новоалтайска по оборудованию и очистке водоотводных канав и труб для обеспечения пропуска талых вод, утверждённых Решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 22.04.2020 № 19 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Новоалтайска».

17. Постановление Администрации города Новоалтайска от 18.03.2024 №527 «О мероприятиях по подготовке и пропуску паводковых вод в весенний период 2024 года», признать утратившим силу.

18. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Наш Новоалтайск» и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.Г. Бодунов

Приложение 1

к постановлению Администрации

 города от 18.02.2025 № 313

План

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС

на территории муниципального образования город Новоалтайск в паводкоопасный период 2025 года

| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный****за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов, организующие работу в период пропуска паводковых вод и (или) ледохода, составить графики круглосуточного дежурства, которые представить в МКУ УГОЧС г. Новоалтайска | До 14.03.2025 | Руководители предприятий, организаций, учреждений(по согласованию), председатели Комитетов Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским и Новогорским микрорайонами |
| 2. | Очистка от снега и льда колодцы, дождеприёмники и трубопроводы ливневой канализации, проверить её работоспособность и осуществлять постоянный контроль за системами:- ул. Октябрьская (от ул. Григорьева до ул.Набережная); ул. Коммунистическая (от ул. Октябрьской до ул. Партизанской); ул.Буденного; пер. Профсоюзный; ул.Зеленая, ул. З. Правда; ул. Матросова, ул.Майская, ул. Советская; ул. Прудская (от ул. Космонавтов, ул. Лазо, ул. Анатолия до ул. 40 лет Победы); ул. Строительная (от ул.Магистральная до ул.Красногвардейской); ул. Деповская (от ул.Обской до ул. Парковой); ул. Обская; ул.Анатолия (от моста до ул. 40 лет Победы); ул. Космонавтов (от ул. Прудской до ул. Ушакова); ул. Космонавтов (пересечение с ул. Парковой); ул. Южсиба; Бульвар Землянова; ул. Полевая; ул.Менделеева; ул. Белоярская; путепровод 5 км; путепровод 6 км; ул. Анатолия (от ул.Прудская до ГОЧС);  | До 20.03.2025 | Комитет ЖКГХЭТС, ООО «Алтайский Региональный Центр» |
| - Бийская развязка (ул. Переездная), под железнодорожным мостом (въезд в район Чесноковки со стороны трассы Барнаул-Новоалтайск), под ж/д путями в районе ст.Кузнечной, под ж/д путями (между ж/д переездом в районе Чесноковки и ст.Присягино), в районе центрального въезда в город | До 20.03.2025 | Алтайская дистанция пути (ПЧ-16) |
| 3. | Очистка от снега:спортивные объекты и сооружения,объекты культуры, объекты образования | До 20.03.2025 | Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре, Комитет по образованию |
| 4. | Очистка от снега территорий:- вдоль учреждений и АЗС расположенных по ул. Переездная | До 20.03.2025 | Собственники, арендаторы зданий |
| Осуществление контроля, за проведением данных мероприятий | Постоянно | Комитет по экономической политике и инвестициям |
| 5. | Очистка от снега территорий:- Белоярский мкр., - кладбища Белоярского р-на | До 20.03.2025 | Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном совместно с подрядчиком на содержание кладбищ |
| 6. | Очистка от снега территорий:- Новогорский мкр., - кладбище Новогорского р-на | До 20.03.2025 | Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Новогорским микрорайоном |
| 7. | Очистка от снега территорий:- городское кладбище | До 20.03.2025 | Комитет ЖКГХЭТС совместно с подрядчиком на содержание кладбища |
| 8. | Очистка от снега и наледи территории полосы отчуждения города и дренажных систем, системы водоотведения на объектах железнодорожного транспорта в черте города Новоалтайска | До 20.03.2025В течение всего периода | Алтайская дистанция пути (ПЧ-16)Комитет ЖКГХЭТС |
| Осуществление контроля за работоспособностью систем водоотведения. И усиление контроля за паводковой ситуацией в местах отвала снега (снегосвалки) |
| 9. | Очистка автомобильных мостов, путепроводов и подходов к ним с дождеприёмниками | До 20.03.2025 | Комитет ЖКГХЭТС,ООО «Алтайский Региональный Центр» |
| 10. | Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на следующих объектах:- Автомобильные мосты ул. Белоярская- Пешеходные мосты в Белоярском районе | Постоянно | Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном |
| - Пешеходные мосты через р. Чесноковка -Автомобильные мосты ул. Анатолия, ул.Набережная | Постоянно | Комитет ЖКГХЭТС |
| 11. | Очистка крыш, отмосток зданий от снега, обеспечение отвода талых вод от зданий, не допущение попадания их в подвалы | До 20.03.2025 | Руководители предприятий и организаций любых форм собственности, ведомств, имеющих на балансе жильё, объекты соцкультбыта, административные здания |
| Осуществление контроля за проведением данных мероприятий | Постоянно | Управляющие компании, ЖЭУ, ТСЖ,Комитет ЖКГХЭТС |
| 12. | Осуществление постоянного контроля за сходом талых вод, при необходимости, закрыть ливнеотводы, расположенные под трассой «Р256», либо выполнить другие мероприятия, обеспечивающие отвод талой воды на участках: - городское кладбище (4 км)- Южная часть р-на Чесноковка | Постоянно | ГУП ДХ АК «Северо-восточное ДСУ» |
| 13. | Очистка от снега территории насосных станций, установление контроля за техническим состоянием водонапорных колодцев, сетей водоснабжения, коллекторов, исключение попадания в них паводковых вод | До 20.03.2025 | ООО «Новоалтайскводо-канал», другие объекты экономики, имеющие на балансе объекты водоснабжения |
| 14. | Очистка от снега тепловых камер, установление контроля по предотвращению попадания в них паводковых вод | До 20.03.2025 | МУП «НТС», другие объекты экономики, имеющие на балансе объекты теплоснабжения |
| 15. | Определение места забора грунта для проведения работ по устройству земляных валов в целях защиты объектов подверженных подтоплению | До 20.03.2025 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 16. | Организация отвода талых вод от строящихся объектов, исключение затопления котлованов и подвалов строящихся зданий | В течении всего периода | Руководители строительных предприятий и предприятий заказчиков (по согласованию) |
| Осуществления контроля за отводом талых вод с данных объектов | Постоянно | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 17. | Обеспечение сохранности линий электропередач, связи, коммутационного оборудования и средств автоматики | Постоянно | Филиал «НМЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»(по согласованию),Начальник Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки (по согласованию),начальник Алтайской дистанции электроснабжения (по согласованию), ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 18. | Установление постоянного контроля за водохранилищами на реках Чесноковка, Большая и Малая Черемшанка, ежесуточное предоставление к 9.00 сведений о состоянии объектов, уровне подъёма воды в ЕДДС МКУ УГОЧС по телефонам 4-33-55; 4-33-44  | В течение всего периода | Белоярский филиал ФГБУ «Управление Алтаймилиоводхоз»(по согласованию) |
| 19. | Организация проведения подворового обхода сотрудниками ОВД по городу Новоалтайску домовладений, находящихся в местах предполагаемого подтопления совместно с должностными лицами, ответственными за безопасное прохождение паводка и председателями уличных комитетов, на предмет информирования населения о проведении первоначальных противопаводковых мероприятий и на предмет привлечения к административной ответственности домовладельцев, должностных лиц, допустивших нарушение ст. 27 закона Алтайского края от 10.07.2002 года №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»  | В течение периода паводка | ОМВД по г.Новоалтайску (по согласованию), МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска», Комитет по управлению Белоярским микрорайоном |
| 20. | Обеспечение охраны материальных ценностей, имущества граждан, попадающих в зону предполагаемого затопления | При необходимости | ОМВД по г. Новоалтайску(по согласованию) |
| 21. | Обеспечение беспрепятственного передвижения техники и механизмов по территории города, привлекаемой для пропуска паводковых вод и ликвидации подтоплений | При необходимости | ОМВД по г. Новоалтайску(по согласованию) |
| 22. | Уточнение места сбора эвакуированного населения для поставки воды и продовольствия | При необходимости | Председатель эвакуационной комиссии,МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» |
| 23. | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством | Март-июнь2025 года | ТО «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в г.Новоалтайске |

Приложение 2

к постановлению Администрации

 города от 18.02.2025 № 313

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

|  |  |
| --- | --- |
| Бодунов В.Г. | - Глава города, председатель комиссии |
| Лисовский С.И. | - первый заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Сухомлинов А.С. | - начальник МКУ «УГОЧС г. Новоалтайск», заместитель председателя комиссии |
| Карпенко Н.М. | - помощник начальника МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Адодин А.Ю.Бедарев А.С.Борисов Д.С.Бочарин М.А.Ерохина Н.Г.Завьялов В.В.Катушонок Е.В. | - директор МУП «Новоалтайские тепловые сети»- директор ООО «Новоалтайскводоканал» (по согласованию)- начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)- директор филиала НМЭС АО «Алтайкрайэнерго» (по согласованию)- заместитель главы Администрации города- начальник ОМВД России по г. Новоалтайску (по согласованию)- заместитель главы Администрации города  |
| Курносова Е.А. | - главный специалист Комитета по управлению Белоярским микрорайоном |
| Реуков В.А.Толстых О.В.Удовиченко Т.И. | - председатель Комитета по управлению Новогорским микрорайоном- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации г. Новоалтайска- председатель Комитета Администрации г. Новоалтайска по ЖКГХЭТС |

Приложение 3

к постановлению Администрации

 города от 18.02.2025 № 313

**СПИСОК**

**мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование улицы (переулка) | Номера домов (местонахождение подтапливаемых участков, объектов) | Ответственные за безопасное прохождение паводка в местах предполагаемого подтопления | Ответственный за выдачу памяток оправилах поведения населения при подтоплении и мерах по предупреждению подтоплений |
| 1 | ул. Белоярская | 150,150а,152а,156а | Комитет ЖКГХЭТС Комитет по управлению Белоярским микрорайоном  | МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска» |
| 2 | ул. 6-я Береговая | 1,8а,9,9а,9б,11,11а,13а,17а |
| 3 | ул. Полевая | 51а |
| 4 | ул. 1-ая Подгорная | 8б |
| 5 | ул. Рыбальная | 25,27 |
|  | **Всего улиц** | **5** |  |  |
|  | **Всего домов** | **17** |  |  |