

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА  **АЛТАЙСКОГО КРАЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 12.05.2025 № 943  г. Новоалтайск |

О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 30.03.2018 № 463

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», распоряжением Правительства Алтайского края от 12.02.2025 № 61-р « О внесении изменения в распоряжение Правительства Алтайского края от 13.01.2025 № 5-р» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города Новоалтайска от 30.03.2018 № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике городского округа город Новоалтайск Алтайского края и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.Г. Бодунов

Приложение к постановлению

Администрации города Новоалтайска

от 12.05.2025 № 943

«Приложение к постановлению

Администрации города Новоалтайска

от 30.03.2018 № 463

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды городского округа город**

**Новоалтайск»**

г. Новоалтайск

**1. ПАСПОРТ**

**«Формирование комфортной городской среды городского округа город**

**Новоалтайск»**

**(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет Администрации города по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству (далее - Комитет ЖКГХЭТС) |
| Участники Программы | 1. Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены  в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2025 годы (далее – «заинтересованные лица») (по согласованию).  2. Участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (далее - «городские парки») (по согласованию).  3. Привлеченные организации, заключившие договоры на конкурсной основе (далее - ПО). |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют. |
| Цель Программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Новоалтайска. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  3. Повышение уровня благоустройства городских парков.  4. Повышения уровня цифровизации городского хозяйства. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в городе Новоалтайске.  2. Количество благоустроенных общественных пространств.  3. Количество благоустроенных городских парков.  4. Индекс качества городской среды.  5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.  6. Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства. |
| Срок и этапы  реализации Программы | Муниципальная программа реализуется с 2018 по 2025 годы без деления на этапы. |
| Объемы финансирования Программы | Финансирование Программы на 2018 – 2025 годы составит 321509,507 тыс.рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета — 225311,952 тыс.рублей, в том числе:  - 2018 г. — 31182,852 тыс.рублей;  - 2019 г. — 29502,000 тыс.рублей;  - 2020 г. — 33363,000 тыс.рублей;  - 2021 г. — 33264,000 тыс.рублей;  - 2022 г. — 38016,000 тыс.рублей;  - 2023 г. — 24700,500 тыс.рублей;  - 2024 г. — 19641,600 тыс.рублей;  - 2025 г. — 15642,000 тыс.рублей;  краевого бюджета— 78185,596 тыс.рублей, в том числе:  - 2018 г. — 2347,096 тыс.рублей;  - 2019 г. — 298,000 тыс.рублей;  - 2020 г. — 8337,000 тыс.рублей;  - 2021 г. — 18336,000 тыс.рублей;  - 2022 г. — 15384,000 тыс.рублей;  - 2023 г. — 20949,500 тыс.рублей;  - 2024 г. — 6376,000 тыс.рублей;  - 2025 г. — 6158,000 тыс.рублей;  бюджета городского округа 17824,310 тыс.рублей в том числе:  - 2018 г. — 580,000 тыс.рублей;  - 2019 г. — 1052,726 тыс.рублей;  - 2020 г. — 3121,714 тыс.рублей;  - 2021 г. — 2902,797 тыс.рублей;  - 2022 г. — 3247,934 тыс.рублей;  - 2023 г. — 2962,139 тыс.рублей;  - 2024 г. — 2262,000 тыс.рублей;  - 2025 г. — 1695,000 тыс.рублей;  внебюджетных источников 187,649\* тыс.рублей в том числе:  - 2023 г. — 187,649 тыс.рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решением о бюджете городского округа город Новоалтайск на очередной финансовый год и на плановый период.  \*Средства заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий отражаются в доходах и расходах бюджета города. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 48 единиц.  2. Увеличение количества благоустроенных общественных пространств на 19 единиц.  3. Увеличение количества благоустроенных городских парков на 1 единицу.  4. Повышение индекса качества городской среды на 30%.  5. Повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет до 35%.  6. Увеличение количества мероприятий по цифровизации городского хозяйства на 7 единиц. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время на территории городского округа активно проводится освоение новых и реконструкция старых территорий под жилую и нежилую застройку. Вместе с этим возникают проблемы, связанные с состоянием городской среды на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также на территориях общего пользования:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях;

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;

- необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.

Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным потребностям жителей города, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления.

По состоянию на 15.01.2025 на территории города Новоалтайска осуществляют хозяйственную деятельность 13 управляющих компаний, а также 24 товарищества собственников жилья, из них один ЖСК и 3 ТСН. Общее количество многоквартирных жилых домов, под управлением управляющими организациями и ТСЖ на территории города Новоалтайска составляет 333 домов.

Принимая во внимание размеры городской территории, относящейся к многоквартирным домам и общественным зонам, принимаемых ранее мер по благоустройству муниципального образования недостаточно для коренного изменения сложившейся ситуации. Вопросы обеспечения надлежащего состояния и комфортности городской среды, включая озеленение и насыщение городской территории объектами благоустройства, для города Новоалтайска остаются актуальными и требуют программного решения.

**3. Общая характеристика муниципальной программы**

**3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы.

При определении приоритетов политики Администрации города Новоалтайска в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные  
в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016 года;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309  
«О Национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- положений «Паспорта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

-  направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках реализации на территории Алтайского края федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденные Постановлением Правительства Алтайского края № 515 от 28.12.2023 (ред. от 18.12.2024);

- деятельность органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в решении вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

**3.2. Характеристика цели, задач и конечных результатов реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Новоалтайска.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства городских парков.

4. Повышения уровня цифровизации городского хозяйства.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий  
на 47 единиц.

2. Увеличение количества благоустроенных общественных пространств  
на 17 единиц.

3. Увеличение количества благоустроенных городских парков  
на 1 единицу.

4. Повышение индекса качества городской среды на 30%.

5. Повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет  
до 35%.

6. Увеличение количества мероприятий по цифровизации городского хозяйства на 7 единиц.

Информация о порядке расчета значений индикаторов

муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Методика расчета значения целевого индикатора | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в городе Новоалтайске. | Значение целевого индикатора не рассчитывается. | Комитет ЖКГХЭТС |
| 2 | Количество благоустроенных общественных пространств. | Значение целевого индикатора не рассчитывается. | Комитет ЖКГХЭТС |
| 3 | Количество благоустроенных городских парков. | Значение целевого индикатора не рассчитывается. | Комитет ЖКГХЭТС |
| 4 | Индекс качества городской среды. | Значение целевого индикатора определяется Минстроем России. | Минстрой Алтайского края |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. | D=N/R\*100, где  D - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет; N - количество граждан, принявших участие в | Комитет ЖКГХЭТС,  Комитет по экономической политике и инвестициям |
|  |  | решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;  R – общее количество граждан в возрасте от 14 лет. |  |
| 6 | Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | Значение целевого индикатора не рассчитывается. | Комитет ЖКГХЭТС |

Перечень индикаторов муниципальной программы представлен в Приложении 1.

**4. Общая характеристика мероприятий муниципальной программы,**

**сроков и этапов их реализации**

Для реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов вводятся следующие основные понятия:

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий содержит ремонт автомобильных парковок, ремонт дворовых проездов и пешеходных дорожек, устройство (ремонт) сопряженных с ними дренажных и (или) водоотводных систем, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных, контейнерных площадок, ограждения, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

|  |  |
| --- | --- |
| Общая характеристика минимального и дополнительного перечней работ  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | |
| Минимальный перечень работпо благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Дополнительный перечень работ  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| - ремонт автомобильных парковок;  - ремонт дворовых проездов и пешеходных дорожек;  - устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн. | - оборудование детских и (или) спортивных и контейнерных площадок, ограждения;  - оборудование автомобильных парковок;  - озеленение территорий;  - иные виды работ. |
| Условием включения дворовой территории в муниципальную программу является финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных программ, сформированных исходя из минимального перечня работ. Доля финансового участия заинтересован-  ных лиц в этом случае устанавливается в размере не более 15% от сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. | Условием включения дворовой территории в муниципальную программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных программ, сформированных исходя из дополнительного перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных  лиц в этом случае устанавливается в размере не менее 40 %, но не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. |
| Софинансирование бюджета городского округа мероприятий  по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальной программы устанавливается в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности городского округа города Новоалтайск на очередной финансовый год. | |

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству являются исчерпывающими и не могут быть расширены.

В адресный [перечень](#P739) дворовых территорий, требующих благоустройства, включаются дворовые территории, исходя из минимального перечня работ по результатам проведенной инвентаризации.

В адресный перечень дворовых территорий муниципальных программ по предложению заинтересованных лиц могут быть включены дворовые территории, требующие благоустройства, исходя из дополнительного перечня работ.

Условием включения дворовой территории в муниципальную программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных программ, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц в этом случае устанавливается в размере не менее 40%, но не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок приема, оценки и рассмотрения заявок заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов города Новоалтайска в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» утверждается постановлением Администрации города Новоалтайска.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень и очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Порядок финансового участия граждан, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2025 годы, приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.

Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляются не позднее 2025 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Новоалтайска, на основании заключенных соглашений с Администрацией города Новоалтайска.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - ИЖС), проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном Минстроем Алтайского края. Адресный перечень ИЖС (Приложение 3а) подлежащих благоустройству не позднее 2025 года, формируется исходя из фактического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2025 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов, собственников (землепользователей) земельных участков в соответствии с Правилами благоустройства территории города Новоалтайска.

В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству, отобранных с участием горожан, общественной территории и городского парка, имеющих общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий и городского парка могут быть предложены для обсуждения и благоустройства, следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- устройство освещения и (или) видеонаблюдения улицы парка, сквера, бульвара.

Перечень общественных территорий утверждается на основании проведенных общественных обсуждений всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в приоритетном порядке. Наименование городского парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, а так же список общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2019-2025 годах, приведен в Приложении 4 к настоящей Программе.

По каждой дворовой территории (работы по дополнительному перечню), территории общего пользования, городскому парку, планируемым к включению в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, благоустройства территории общего пользования, городского парка, планируемым к включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» приведен в Приложении 5 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, городского парка должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации Программы муниципальное образование имеет право:

1. Исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

2. Исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, при этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

а) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

б) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

в) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства программы (ГИС ЖКХ).

Перечень программных мероприятий определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в Приложении 6 к настоящей Программе.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» реализуется в период с 2018 по 2025 годы без деления на этапы.

**5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования Программы на период 2018-2025 годы составляет 321509,507 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 225311,952 тыс.рублей, в том числе:

- 2018 г. — 31182,852 тыс.рублей;

- 2019 г. — 29502,000 тыс.рублей;

- 2020 г. — 33363,000 тыс.рублей;

- 2021 г. — 33264,000 тыс.рублей;

- 2022 г. — 38016,000 тыс.рублей;

- 2023 г. — 24700,500 тыс.рублей;

- 2024 г. — 19641,600 тыс.рублей;

- 2025 г. — 15642,000 тыс.рублей;

краевого бюджета— 78185,596 тыс.рублей, в том числе:

- 2018 г. — 2347,096 тыс.рублей;

- 2019 г. — 298,000 тыс.рублей;

- 2020 г. — 8337,000 тыс.рублей;

- 2021 г. — 18336,000 тыс.рублей;

- 2022 г. — 15384,000 тыс.рублей;

- 2023 г. — 20949,500 тыс.рублей;

- 2024 г. — 6376,000 тыс.рублей;

- 2025 г. — 6158,000 тыс.рублей;

бюджета городского округа 17824,310 тыс.рублей в том числе:

- 2018 г. — 580,000 тыс.рублей;

- 2019 г. — 1052,726 тыс.рублей;

- 2020 г. — 3121,714 тыс.рублей;

- 2021 г. — 2902,797 тыс.рублей;

- 2022 г. — 3247,934 тыс.рублей;

- 2023 г. — 2962,139 тыс.рублей;

- 2024 г. — 2262,000 тыс.рублей;

- 2025 г. — 1695,000 тыс.рублей;

внебюджетных источников 187,649\* тыс.рублей в том числе:

- 2023 г. — 187,649 тыс.рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решением о бюджете городского округа город Новоалтайск на очередной финансовый год и на плановый период (Приложение 7).

\*Средства заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий отражаются в доходах и расходах бюджета города.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

К основным рискам реализации Программы относятся:

* финансовые риски;
* нормативные правовые риски;
* экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и в муниципальную программу.

Экономические риски связаны с возможностью снижения темпов экономического роста, усилением инфляции, могут негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий программы и может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Комитет ЖКГХЭТС.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации города Новоалтайска, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Комитет ЖКГХЭТС в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок;

- предоставляет Минстрою Алтайского края отчеты о реализации мероприятий.

Исполнителями Программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» |

Перечень индикаторов муниципальной программы

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предыдущий период | Период реализации муниципальной  программы с разбивкой по годам | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель Программы: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Новоалтайска. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в городе Новоалтайске. | ед. | 0 | 19 | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | 7 | 4 | 1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 48 единиц. |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Количество благоустроенных общественных пространств. | ед. | 0 | 2 | 1 | | 2 | | 4 | | 2 | 4 | 2 | 2 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств на 19 единиц. |
| Задача 3: Повышение уровня благоустройства городских парков. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Количество благоустроенных городских парков. | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных городских парков на 1 единицу |
| 4. Индекс качества городской среды (N-базовое значение определяется Минстроем России) | % | 0 | N | N+2 | N+5 | | N+10 | | N+15 | | N+20 | N+25 | N+30 | Повышение индекса качества городской среды на 30%. |
| 5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. | % | 0 | 6 | 9 | 12 | | 15 | | 20 | | 25 | 30 | 35 | Повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет до 35%. |
| Задача 4: Повышение уровня цифровизации городского хозяйства. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | ед. | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | Увеличение количества мероприятий по цифровизации городского хозяйства на 7 единиц. |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» |

Порядок

финансового участия граждан, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» (далее – Порядок). Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Под формой финансового участия по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ понимается доля финансового участия заинтересованных лиц по выполнению работ (не более 15% от сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий) в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном решением общего собрания собственников помещений многоквартирных домов.

1.4. Под формой финансового участия по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ понимается доля финансового участия заинтересованных лиц по выполнению работ (не менее 40%, но не более 50% от сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий) в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном решением общего собрания собственников помещений многоквартирных домов.

1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (далее – Управляющие организации) в бюджет городского округа города Новоалтайска.

2.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Комитет Администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству (далее – Комитет ЖКГХЭТС) заключает соглашение с Управляющими организациями, определяет порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия.

2.3. Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

2.4. Перечисление денежных средств Управляющими организациями осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента подписания соглашения между Комитетом ЖКГХЭТС и Управляющими организациями. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

2.5. Комитет ЖКГХЭТС обеспечивает учет поступающих от Управляющих организаций денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.6. Комитет ЖКГХЭТС обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте города Новоалтайска в сети Интернет данных о поступивших от Управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.7. Комитет ЖКГХЭТС ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от Управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

2.8. Финансирование аккумулированных денежных средств осуществляется на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями соглашения в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3. Контроль за соблюдением условий Порядка

3.1. Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2. Комитет ЖКГХЭТС обеспечивает возврат Управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления Управляющими организациями доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 9 |
| 2. | г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 11 |
| 3. | г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 13 |
| 4. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40 |
| 5. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40а |
| 6. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 78 |
| 7. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 80 |
| 8. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 82 |
| 9. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 86 |
| 10. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 88 |
| 11. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 90 |
| 12. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 92 |
| 13. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 94 |
| 14. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 96 |
| 15. | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 38 |
| 16. | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 38а |
| 17. | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 40 |
| 18. | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 42 |
| 19. | г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 9 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 22 |
| 2. | г. Новоалтайск, ул.  Ударника ,8 |
| 3. | г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 34 |
| 4. | г. Новоалтайск, ул. Репина, 9 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2020 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 23 |
| 2. | г. Новоалтайск, ул. Космонавтов ,11 |
| 3. | г. Новоалтайск, ул.  Прудская, 3 |
| 4. | г. Новоалтайск, ул. Репина, 8 |
| 5. | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2021 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 6 |
| 2. | г. Новоалтайск, ул. Космонавтов ,8 |
| 3. | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 31 |
| 4. | г. Новоалтайск, ул. Гагарина, 4 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, 5 |
| 2. | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, 27 |
| 3. | г. Новоалтайск, ул. Деповская, 28 |
| 4. | г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 10 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2023 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 21 |
| 2. | г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 96 |
| 3. | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 37 |
| 4. | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 |
| 5. | г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 10 |
| 6. | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 9 |
| 7. | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 3 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 19 |
| 2. | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 26а |
| 3. | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 9а |
| 4. | г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 2 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | |
| 1. | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 21 | |
| Приложение 3а | | |
| к муниципальной программе | | |
| «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» | | |

**Адресный перечень ИЖС,**

**подлежащих благоустройству не позднее 2025 года**

|  |
| --- |
| Приложение 4 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» |

**Наименование городского парка,**

**подлежащего благоустройству в 2018 году**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | наименование городского парка |
| 1. | Парк «Пионерский»  *(в границах улиц Прудская - Анатолия - Северный переулок)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2018 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественных территорий |
| 1. | Бульвар имени А. Е. Землянова *(в границах улиц 40 лет Победы - Магистральная)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2019 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территорий |
| 1. | Парк «Пионерский»  *(в границах улиц Прудская - Анатолия - Северный переулок)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2020 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территорий |
| 1. | Сквер «Октябрьский»  *(благоустройство территорий, прилегающих к улицам: ул. Октябрьская,35,Коммунистическая, Партизанская в г. Новоалтайске )* |
| 2 | Сквер у школы № 30 (1 этап)  *(расположен на пересечении улиц 40 Лет Победы, ул.Анатолия в г. Новоалтайске)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территорий |
| 1. | Площадь имени В. Ряполова  *(расположена севернее земельного участка по ул. 22 Партсъезда, 9а в г. Новоалтайске )* |
| 2. | Сквер у школы № 30 (2 этап)  *(расположен на пересечении улиц 40 Лет Победы, ул.Анатолия в г. Новоалтайске)* |
| 3. | Сквер имени Чернова Г.Н.  *(расположен севернее земельного участка по ул. Майская, 126 в г. Новоалтайске)* |
| 4. | Сквер «Юбилейный» (1 этап)  *(расположен в 20 метрах севернее ул. Энгельса, 8 в г. Новоалтайске)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2022 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территорий |
| 1. | Сквер по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне  *(расположен между домами по ул. Космонавтов, 22в и по ул. Космонавтов, 24а в г. Новоалтайске)* |
| 2. | Сквер «Юбилейный» (2 этап)  *(расположен в 20 метрах севернее ул. Энгельса, 8 в г. Новоалтайске)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2023 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территорий |
| 1. | Сквер по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне (2 этап)  *(расположен между домами по ул. Космонавтов, 22в и по ул. Космонавтов, 24а в г. Новоалтайске)* |
| 2. | Сквер имени И.И. Григорьева *(расположен по ул. Григорьева в г. Новоалтайске)* |
| 3. | Бульвар имени А. Е. Землянова (3 этап) *(в границах улиц 40 лет Победы - Магистральная)* |
| 4 | Парк «Пионерский» (4 этап) *(в границах улиц Прудская - Анатолия - Северный переулок)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2024 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территорий |
| 1. | Сквер «Лес Победы»  *(территория, расположенная северо-восточнее путепровода 5 км, в границах земельных участков по ул. Деповская, д. 52,56 и полосы отвода железной дороги)* |
| 2. | Пешеходная зона по ул. Космонавтов  *(ул. 40 лет Победы по нечетной стороне (от ул. Деповская до ул. 7 микрорайон) и ул. Космонавтов по четной стороне (от ул. 40 лет Победы до ул. Высоковольтная), включая ул. Шукшина и ул. 7-й микрорайон до ул. Южсиба)* |

**Наименование общественной территории,**

**нуждающейся в благоустройстве в 2025 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территорий |
| 1. | Сквер «Лес Победы» (2 этап)  *(территория, расположенная северо-восточнее путепровода 5 км, в границах земельных участков по ул. Деповская, д. 52,56 и полосы отвода железной дороги)* |
| 2. | Пешеходная зона по ул. Космонавтов (2 этап)  *(ул. 40 лет Победы по нечетной стороне (от ул. Деповская до ул. 7 микрорайон) и ул. Космонавтов по четной стороне (от ул. 40 лет Победы до ул. Высоковольтная), включая ул. Шукшина и ул. 7-й микрорайон до ул. Южсиба)* |

|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» |

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, благоустройства территории общего пользования, городского парка, планируемых к включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»  
(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, благоустройства территории общего пользования, городского парка планируемых к включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск».

1.2. Состав и содержание дизайн проекта по благоустройству дворовой территории:

- графическая часть – эскиз идея благоустройства территории жилого двора;

- текстовая часть - пояснительная записка;

- схемы, чертежи.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых   
к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории, территории общего пользования, городского парка с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений   
в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству.

1. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта дворовых территорий многоквартирных домов, территории общего пользования, городского парка, осуществляется   
в соответствии с Правилами благоустройства территории города Новоалтайска, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта каждой дворовой территории, планируемой к включению в Программу, утверждается  
и принимается общим собранием собственников многоквартирного дома. Согласно п. 2.2. Порядка представления, рассмотрения и оценки предложенийграждан и организаций о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск», утвержденного постановлением Администрации Новоалтайска от 18.09.2023 № 2113 « О внесении изменения в постановление Администрации города Новоалтайска от 11.04.2022 № 617 «Об утверждении Порядков для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»» согласованный дизайн-проект является приложением к заявке на включение дворовой территории в Программу.

3.2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, городского парка, включенной в адресный перечень Программы осуществляется общественной комиссией, с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

|  |
| --- |
| Приложение 6  к муниципальной программе  «Формирование комфортной городской  среды городского округа город  Новоалтайск» |

Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, участники | Сумма расходов, тыс.рублей | | | | | | | | | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Новоалтайска.** | 2018-2025 | Комитет ЖКГХЭТС | **34109,948** | **30852,726** | **44821,714** | **54502,797** | **56647,934** | **48799,788** | **28279,600** | **23495,000** | **321509,507** | **Всего, в том числе:** |
| **31182,852** | **29502,000** | **33363,000** | **33264,000** | **38016,000** | **24700,500** | **19641,600** | **15642,000** | **225311,952** | **федеральный бюджет** |
| **2347,096** | **298,000** | **8337,000** | **18336,000** | **15384,000** | **20949,500** | **6376,000** | **6158,000** | **78185,596** | **краевой бюджет** |
| **580,000** | **1052,726** | **3121,714** | **2902,797** | **3247,934** | **2962,139** | **2262,000** | **1695,000** | **17824,310** | **бюджет городского округа** |
|  |  |  |  |  | **187,649** |  |  | **187,649** | **внебюджетные источники\*** |
| 2. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.** | 2018-2025 | Комитет ЖКГХЭТС | 9223,724 | 3530,622 | 7177,766 | 3097,662 | 3622,634 | 8205,003 | 2813,510 | 1507,036 | 39177,957 | Всего, в том числе: |
| 8436,475 | 3243,904 | 6133,227 | 2794,592 | 3269,649 | 7396,153 | 2550,693 | 859,096 | 34683,789 | федеральный бюджет |
| 635,249 | 32,767 | 61,952 | 28,228 | 33,027 | 74,709 | 25,765 | 8,678 | 900,375 | краевой бюджет |
| 152,000 | 253,951 | 982,587 | 274,842 | 319,958 | 546,492 | 237,052 | 639,262 | 3406,144 | бюджет городского округа |
|  |  |  |  |  | 187,649 |  |  | 187,649 | внебюджетные источники\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мероприятие 1.1.: Благоустройство  дворовых территорий согласно адресному перечню (общественные работы, осуществление функции технического надзора). | 2018 | Комитет ЖКГХЭТС | 9223,724 | - | - | - | - | - | - | - | 9223,724 | Всего, в том числе: |
| 8436,475 | - | - | - | - | - | - | - | 8436,475 | федеральный бюджет |
| 635,249 | - | - | - | - | - |  | - | 635,249 | краевой бюджет |
| 152,000 | - | - | - | - | - | - | - | 152,000 | бюджет городского округа |
| 4. | Мероприятие 1.2.:  Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: общестроительные работы. | 2019-2025 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | 3221,768 | 6856,579 | 2851,333 | 3336,036 | 7733,974 | 2602,483 | 876,539 | 27478,712 | Всего, в том числе: |
| - | 3157,904 | 6133,227 | 2794,592 | 3269,649 | 7396,153 | 2550,693 | 859,096 | 26161,314 | федеральный бюджет |
| - | 31,767 | 61,952 | 28,228 | 33,027 | 74,709 | 25,765 | 8,678 | 264,126 | краевой бюджет |
| - | 32,097 | 661,400 | 28,513 | 33,360 | 75,463 | 26,025 | 8,765 | 865,623 | бюджет городского округа |
|  |  |  |  |  | 187,649 |  |  | 187,649 | внебюджетные источники\* |
| 5. | Мероприятие 1.3.:  Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: осуществление функции технического надзора. | 2019-2024 | Комитет ЖКГХЭТС | - | 88,0 | 127,400 | 110,620 | 78,598 | 113,408 | 56,799 | - | 574,825 | Всего, в том числе: |
| - | 86,0 | - | - | - | - | - | - | 86,000 | федеральный бюджет |
| - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | краевой бюджет |
| - | 1,0 | 127,400 | 110,620 | 78,598 | 113,408 | 56,799 | - | 487,825 | бюджет городского округа |
| 6. | Мероприятие 1.4.:  Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: прочие расходы (составление дефектной и сметной документации, проектные работы, ценовая экспертиза). | 2019-2025 | Комитет ЖКГХЭТС | - | 220,854 | 193,787 | 135,709 | 208,000 | 357,621 | 154,228 | 630,497 | 1900,696 | бюджет городского округа |

\* При доведении бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов , при согласии собственников помещений в многоквартирных домах на софинансирование благоустроительных работ из дополнительного перечня работ объемы финансирования подлежат уточнению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.** | 2018-2025 | Комитет ЖКГХЭТС | 23430,840 | 27322,104 | 29314,139 | 43123,736 | 37383,779 | 39972,995 | 25466,090 | 21987,964 | 248001,647 | Всего, в том числе: |
| 21420,770 | 26258,096 | 26985,773 | 30292,509 | 34266,096 | 16694,931 | 17090,907 | 14782,904 | 187791,986 | федеральный бюджет |
| 1612,070 | 265,233 | 272,548 | 10286,086 | 346,122 | 20868,635 | 6350,235 | 6149,322 | 46150,251 | краевой бюджет |
| 398,000 | 798,775 | 2055,818 | 2545,141 | 2771,561 | 2409,429 | 2024,948 | 1055,738 | 14059,410 | бюджет городского округа |
| 8. | Мероприятие 2.1.: Благоустройство территорий общего пользования (разработка проектно-сметной документации, общестроительные работы, осуществление функции технического надзора). | 2018, 2020-2024 | Комитет ЖКГХЭТС | 23430,840 | - | 590,100 | 599,610 | 357,945 | 669,990 | 76,590 | - | 25725,075 | Всего, в том числе: |
| 21420,770 | - | - | - | - | - | - | - | 21420,770 | федеральный бюджет |
| 1612,070 | - | - | - | - | - | - | - | 1612,070 | краевой бюджет |
| 398,000 | - | 590,100 | 599,610 | 357,945 | 669,990 | 76,590 | - | 2692,235 | бюджет городского округа |
| 9. | Мероприятие 2.2.:  Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (Приложение 4 к настоящей Программе), общестроительные работы. Премирование победителей краевых конкурсов по благоустройству в 2024 г. | 2019-2025 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | 24473,000 | 28370,939 | 40990,486 | 34961,836 | 37942,996 | 23676,127 | 21143,663 | 211559,047 | Всего, в том числе: |
| - | 24000,000 | 26985,773 | 30292,509 | 34266,096 | 16694,931 | 17090,907 | 14782,904 | 164113,120 | федеральный бюджет |
| - | 235,000 | 272,548 | 10286,086 | 346,122 | 20868,635 | 6350,235 | 6149,322 | 44507,948 | краевой бюджет |
| - | 238,000 | 1112,618 | 411,891 | 349,618 | 379,430 | 234,985 | 211,437 | 2937,979 | бюджет городского округа |
| 10. | Мероприятие 2.3.:  Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (Приложение 4 к настоящей Программе), осуществление функции технического надзора. | 2019-2024 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | 306,000 | 290,000 | 950,439 | 884,252 | 388,447 | 258,564 | - | 3077,702 | Всего, в том числе: |
| - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | федеральный бюджет |
| - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | краевой бюджет |
| - | 3,000 | 290,000 | 950,439 | 884,252 | 388,447 | 258,564 | - | 2774,702 | бюджет городского округа |
| 11. | Мероприятие 2.4.:  Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (Приложение 4 к настоящей Программе), осуществление функции авторского надзора. | 2019-2024 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | 55,861 | 63,100 | 88,826 | 82,640 | 86,322 | 57,459 | - | 434,208 | бюджет городского округа |
| 12. | Мероприятие 2.5.:  Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (Приложение 4 к настоящей Программе), вырубка деревьев, озеленение. | 2019 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | 327,146 | - | - | - | -- | - | - | 327,146 | Всего, в том числе: |
| - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | федеральный бюджет |
| - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | краевой бюджет |
| - | 24,146 | - | - | - | - | - | - | 24,146 | бюджет городского округа |
| 13. | Мероприятие 2.6.:  Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (Приложение 4 к настоящей Программе), устройство сценического комплекса. | 2019 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | 1706,242 | - | - | - | - | - | - | 1706,242 | Всего, в том числе: |
| - | 1658,096 | - | - | - | - | - | - | 1658,096 | федеральный бюджет |
| - | 24,233 | - | - | - | - | - | - | 24,233 | краевой бюджет |
| - | 23,913 | - | - | - | - | - | - | 23,913 | бюджет городского округа |
| 14. | Мероприятие 2.7.:  Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (Приложение 4 к настоящей Программе), прочее. | 2019, 2021-2025 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | 453,855 | - | 494,375 | 1097,106 | 885,240 | 1397,350 | 844,301 | 5172,227 | бюджет городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | **Задача 3. Повышение уровня благоустройства городских парков**. | 2018 | Комитет ЖКГХЭТС | 1455,384 | - | - | - | - | - | - | - | 1455,384 | Всего, в том числе: |
| 1325,607 | - | - | - | - | - | - | - | 1325,607 | федеральный бюджет |
| 99,777 | - | - | - | - | - | - | - | 99,777 | краевой бюджет |
| 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | бюджет городского округа |
| 16. | Мероприятие 3.1.:  Благоустройство парка «Пионерский» (разработка проектно-сметной документации, общестроительные работы, осуществление функции технического надзора). | 2018 | Комитет ЖКГХЭТС | 1455,384 | - | - | - | - | - | - | - | 1455,384 | Всего, в том числе: |
| 1325,607 | - | - | - | - | - | - | - | 1325,607 | федеральный бюджет |
| 99,777 | - | - | - | - | - | - | - | 99,777 | краевой бюджет |
| 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | бюджет городского округа |
| 17. | **Задача 4. Повышение уровня цифровизации городского хозяйства.** | 2020-2023 | Комитет ЖКГХЭТС | **-** | **-** | 8329,809 | 8281,399 | 15641,521 | 621,790 | - | - | 32874,519 | Всего, в том числе: |
| **-** | **-** | 244,000 | 176,899 | 480,255 | 609,416 | - | - | 1510,570 | федеральный бюджет |
| **-** | **-** | 8002,500 | 8021,686 | 15004,851 | 6,156 | - | - | 31035,193 | краевой бюджет |
| **-** | **-** | 83,309 | 82,814 | 156,415 | 6,218 | - | - | 328,756 | бюджет городского округа |
| 18. | Мероприятие 4.1.:  Ремонт линий наружного освещения. | 2020-2022 | Комитет ЖКГХЭТС | - | - | 8080,809 | 8080,808 | 15151,515 | - | - | - | 31313,132 | Всего, в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | 8000,000 | 8000,00 | 15000,000 | - | - | - | 31000,000 | краевой бюджет |
| - | - | 80,809 | 80,808 | 151,515 | - | - | - | 313,132 | бюджет городского округа |
| 19 | Мероприятие 4.2.:  Устройство видеонаблюдения. | 2020-2023 | Комитет ЖКГХЭТС | - | - | 249,000 | 200,591 | 490,006 | 621,790 | - | - | 1561,387 | Всего, в том числе: |
| - | - | 244,000 | 176,899 | 480,255 | 609,416 | - | - | 1510,570 | федеральный бюджет |
| **-** | - | 2,500 | 21,686 | 4,851 | 6,156 | - | - | 35,193 | краевой бюджет |
| **-** | - | 2,500 | 2,006 | 4,900 | 6,218 | - | - | 15,624 | бюджет городского округа |

|  |
| --- |
| Приложение 7 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование комфортной городской |
| среды городского округа город |
| Новоалтайск» |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.рублей | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе | **34109,948** | **30852,726** | **44821,714** | **54502,797** | **56647,934** | **48799,788** | **28279,600** | **23495,000** | **321509,507** |
| из бюджета городского округа | 580,000 | 1052,726 | 3121,714 | 2902,797 | 3247,934 | 2962,139 | 2262,000 | 1695,000 | 17824,310 |
| из краевого бюджета | 2347,096 | 298,000 | 8337,000 | 18336,000 | 15384,000 | 20949,500 | 6376,000 | 6158,000 | 78185,596 |
| из федерального бюджета | 31182,852 | 29502,000 | 33363,000 | 33264,000 | 38016,000 | 24700,500 | 19641,600 | 15642,000 | 225311,952 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  | 187,649 |  |  | 187,649 |
| Капитальные вложения, в том числе | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| из бюджета города | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| из краевого бюджета | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| из федерального бюджета | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Прочие расходы, в том числе | 34109,948 | 30852,726 | 44821,714 | 54502,797 | 56647,934 | 48799,788 | 28279,600 | 23495,000 | 321509,507 |
| из бюджета городского округа | 580,000 | 1052,726 | 3121,714 | 2902,797 | 3247,934 | 2962,139 | 2262,000 | 1695,000 | 17824,310 |
| из краевого бюджета | 2347,096 | 298,000 | 8337,000 | 18336,000 | 15384,000 | 20949,500 | 6376,000 | 6158,000 | 78185,596 |
| из федерального бюджета | 31182,852 | 29502,000 | 33363,000 | 33264,000 | 38016,000 | 24700,500 | 19641,600 | 15642,000 | 225311,952 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  | 187,649 |  |  | 187,649 |

».