Договор о комплексном развитии незастроенной территории

г. Новоалтайск

| от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация города Новоалтайска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Новоалтайска Бодунова Владимира Георгиевича, действующего на  основании Устава,  с одной стороны и ________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Лицо, являющееся победителем торгов (аукциона) на право заключить договор о комплексном развитии незастроенной территории (далее - Застройщик), с другой стороны (далее именуемые - Стороны), в соответствии со статьями 68, 69 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), на основании постановления Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 04.04.2024 № 736 (с изменениями от 06.05.2024 № 984, от 20.05.2024 № 1087, от 03.06.2024 № 1186) о комплексном развитии незастроенной территории, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, севернее земельного участка по ул. Индустриальная, 2, протоколом о результатах торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории от ________№________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Застройщик в целях комплексного развития незастроенной территории площадью 239415,00 кв. м. в кадастровых кварталах 22:69:020401, 22:69:020408, 22:69:020409, 22:69:020311, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, севернее земельного участка по ул. Индустриальная, 2 (далее - Территория) обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) привлечением других лиц и средств других лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выполнить предусмотренных настоящим Договором обязательства, а Администрация обязуется создать  предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения Застройщиком своих обязательств.

Предметом настоящего Договора является деятельность сторон по комплексному развитию Территории.

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах Территории приведены в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объектов недвижимости - земельных участков с кадастровыми номерами 22:69:020401:359, 22:69:020401:357);

- Приложение № 2 - графическое описание местоположения границ Территории, перечень координат характерных точек границ Территории);

- Приложение № 3 - перечень земельных участков, расположенных                     в границах Территории;

- Приложение № 4 - основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации проекта решения в границах Территории;

- Приложение № 5 - предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне - Зона застройки индивидуальными жилыми домами – усадебная жилая застройка (Ж1(1)) в границах Территории;

1.3. Объекты капитального строительства, линейные объекты, подлежащие сносу, реконструкции в границах Территории, отсутствуют.

1.4 Сервитуты, действующие в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 22:69:020401:359, 22:69:020401:357, отсутствуют.

1.5. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству в границах Территории указан в Приложении № 6.

Указанный перечень может быть скорректирован по итогам разработанной и утвержденной в соответствии со статьями 42, 43, 45 ГрК РФ документации по планировке территории. В таком случае стороны должны заключить дополнительное соглашение к Договору.

1.6. Застройщик выполняет следующие виды работ по благоустройству Территории с указанием сроков их выполнения согласно Приложению № 7, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7. В связи с планируемой застройкой Территории необходимо обеспечить подсыпку территории до незатопляемых отметок.

1.8. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктур за счет средств местного бюджета муниципального образования городского округа город Новоалтайск Алтайского края, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры в границах Территории и на прилегающих к ней территориях не запланировано.

2. Цена права на заключение Договора

2.1. Цена Договора определена по результатам торгов на право заключения Договора в соответствии с протоколом о результатах торгов от                             «_____»_____________________________________202_года составляет ___________________________________________ рублей ____ копеек.

2.2. Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключить Договор в размере_______________ (____________) рублей ___ копеек, засчитывается в счет оплаты цены, указанной в п. 2.1. Договора.

2.3. Оплата цены, указанной в п. 2.1. Договора за вычетом учтенного в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора задатка, осуществляется Застройщиком не позднее 30-го (тридцатого) календарного дня со дня заключения Договора по следующим реквизитам:

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю,                   г. Барнаул,

БИК 010173001  ОКТМО 01713000 (указывается при необходимости)

Получатель        ИНН           2208003389          	КПП 220801001

Наименование организации в платежных документах: Комитет по финансам налоговой и кредитной политике Администрации города Новоалтайска (Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска л/с 05173012000)

Казначейский счет: 03100643000000011700

Банковский счет: 40102810045370000009

Код  бюджетной  классификации: 16611105012040000120

В назначении платежа необходимо указать:

Плата по Договору.

2.4. Днем исполнения обязательств по оплате цены за право заключения Договора считается дата зачисления денежных средств на реквизиты, указанные в пункте 2.3. настоящего Договора.

2.5. В случае неисполнения Застройщиком обязательств по оплате цены предмета Договора, до истечения указанного срока, задаток, указанный в п. 2.2. настоящего Договора, Застройщику не возвращается.

3. Права и обязанности сторон по реализации

Территории, сроки их исполнения

3.1. Застройщик своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц в пределах максимальных сроков выполнения обязательств, обязуется:

3.1.1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории самостоятельно в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Максимальный срок выполнения данного обязательства: в течении 1 (одного) месяца со дня заключения Договора.

3.1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий одновременно с принятием решения о подготовке документации по планировке территории. Максимальный срок выполнения данного обязательства: в течении                1 (одного) месяца со дня заключения Договора.

3.1.3. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 (в редакции                 от 19.06.2019 № 781) «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20». Максимальный срок выполнения данного обязательства: в течении 3 (трех) месяцев со дня заключения Договора.

3.1.4. Подготовить и представить в Администрацию (отдел архитектуры и градостроительства) для рассмотрения и утверждения проект планировки территории, проект межевания территории (далее - Документация), разработанную в соответствии со статьями 41.1, 41.2, 42, 43 ГрК РФ с учетом перечня объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, в границах Территории, указанных в Приложении № 6 в части, составляющей предмет Договора, а также в соответствии с Генеральным планом городского округа город Новоалтайск Алтайского края, утвержденным решением Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края от 19.08.2010                 № 93 (с изменениями от 27.08.2018 № 19, 17.08.2021 № 23, 17.10.2023 № 67), Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Новоалтайск, утвержденными решением Новоалтайского городского собрания депутатов от 27.08.2018 № 20 (с изменениями от 20.08.2019 № 20, 17.08.2021 № 24, 17.10.2023 № 32), Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Новоалтайск Алтайского края, утвержденными решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 17.10.2017 № 32 (с изменениями от 19.09.2023 № 60), Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2022 № 537.

Исполнение обязательства по утверждению Документации является одним из обязательных условий возникновения у Застройщика права на получение земельных участков в составе Территории, которые находятся в муниципальной собственности и государственной собственности до разграничения, без проведения торгов.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: в течении                               12 (двенадцати) месяцев со дня заключения Договора.

В случае если принятые в течение указанного срока изменения законодательства Российской Федерации и (или) краевого и местного законодательства, повлекут необходимость внесения существенных изменений в разрабатываемую (разработанную) Застройщиком Документацию, указанные в настоящем пункте сроки могут быть продлены путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства по результатам проверки в течение 20 рабочих дней представленной на утверждение Документации, будет принято решение об отклонении такой Документации и о направлении ее на доработку, представить доработанную Документацию в течение 3 (трех) месяцев с даты направления Документации на доработку.

Обязательство считается исполненным с момента представления в установленном порядке на утверждение Документации, подготовленной после устранения Застройщиком замечаний.

3.1.5. Разработать в составе документации по планировке территории:

- схему планировочной организации земельного участка с указанием: места размещения объектов индивидуального жилищного строительства; сведений об отступах от границ земельного участка, в том числе от красной линии, до объектов индивидуального жилищного строительства; количества надземных этажей объектов индивидуального жилищного строительства; предельной высоты объектов индивидуального жилищного строительства; сведений о параметрах объектов индивидуального жилищного строительства (длина, ширина), материале стен, перекрытиях, кровле, облицовке объектов индивидуального жилищного строительства;

- проектные и архитектурные решения объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе колористические решения (чертежи, на которых отображаются все внешние (наружные) поверхности стен индивидуальных жилых домов с указанием их цвета);

3.1.6. Документацией по планировке территории предусмотреть:

- моделирование транспортных потоков с учетом прилегающих территорий и их перспективного развития;

- строительство индивидуальных жилых домов до 3 (трех) этажей, с площадью земельных участков не менее 625,00 кв. м., (при условии длины участка (прилегающей к основной (ым) улице (ам) ориентированной на основную (ые) улицу не менее 25 метров);

- очередность (этапы) проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуального жилищного строительства в границах Территории, этапы строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной инфраструктур;

- ширину улиц и дорог в жилой застройке (УЖ) в красных линиях 20 метров, число полос движения - 2;

- асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги общего пользования на земельном участке площадью 62343,00 кв.м.;

- щебеночное покрытие улиц и дорог на земельном участке площадью 177072,00 кв.м., слой подготовки щебеночного основания предусмотреть толщиной не менее 40 см с расклинцовкой и уплотнением крупных фракций мелкими фракциями;

- сооружение для отвода поверхностных стоков открытого типа с устройством водопропускных труб на участках пересечения с подъездными дорогами к жилой застройке;

- велосипедные дорожки и (или) полосы для движения велосипедного транспорта с твердым покрытием в границах дорог по периметру Территории;

- размещение детских игровых, спортивных площадок для разных возрастных групп;

- устройство наружного освещения Территории;

- создание озелененных территорий в границах Территории;

- мероприятия, обеспечивающие защиту земельных участков, индивидуальных жилых домов от подтопления поверхностными стоками;

- устройство площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов.

- Документация должна соответствовать федеральным, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования в части обеспеченности территории, подлежащей комплексному развитию объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе территориальной доступности указанных объектов для населения.

3.1.7. Подготовить график осуществления мероприятий по развитию Территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, объектов индивидуального жилищного строительства, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ в отношении каждого мероприятия (далее – График), для последующего заключения дополнительного соглашения к Договору, подготовить перечень объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры, подлежащих безвозмездной передаче в муниципальную собственность, с указанием их параметров (далее – Перечень), не позднее 2 (двух) месяцев с даты утверждения в установленном порядке Документации.

График может быть скорректирован по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы. В таком случае стороны должны заключить дополнительное соглашение к Договору.

Заключение дополнительного соглашения к Договору, содержащего Графики и Перечень в срок, не превышающий 3 (три) месяца:

- с даты утверждения документации по планировке территории;

- с даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

3.1.8. Обеспечить проведение работ и осуществление действий по образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, объектов индивидуального жилищного строительства в соответствии с Документацией, и их кадастровый учет;

Максимальный срок выполнения данного обязательства: 3 (три) месяца со дня утверждения Документации.

3.1.9. Обратиться в Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска за предоставлением в аренду без проведения торгов земельных участков, расположенных в границах Территории, в целях индивидуального жилищного строительства и строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной Документацией.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: в отношении вновь образуемых земельных участков – 1 (один) месяц со дня внесения сведений                       о земельных участках, образованных в соответствии с Документацией, в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН); в отношении существующих и сохраняемых земельных участков – 1 (один) месяц со дня утверждения Документации.

3.1.10. Осуществить на Территории проектирование и строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4. Договора, и в Приложении № 6 настоящего Договора, в соответствии с утвержденной Документацией и определенными на основании этой Документации этапами осуществления строительства объектов капитального строительства.

Максимальные сроки осуществления строительства объектов капитального строительства с обеспечением их ввода в эксплуатацию – до окончания срока действия Договора.

3.1.11. Осуществить строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктур, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии          с этапами строительства.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: до окончания срока действия Договора.

3.1.12. Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов, предусмотренных Документацией по планировке территории. Максимальный срок выполнения данного обязательства: до окончания срока действия Договора.

3.1.13. Соблюдать требования действующего законодательства и муниципальных нормативных правовых актов при осуществлении деятельности по комплексному развитию Территории.

3.1.14. Подать в Администрацию (отдел архитектуры и градостроительства), предусмотренные статьями 51, 51.1, 55 ГрК РФ:

- уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - Уведомления о планируемом строительстве);

- заявления о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства;

- уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - Уведомления об окончании строительства);

- заявления на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

3.1.15. Получить в Администрации (отдел архитектуры и градостроительства) , предусмотренные статьями 51, 51.1, 55 ГрК РФ:

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - Уведомления о соответствии установленным параметрам);

- разрешения на строительство объектов капитального строительства;

- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

3.1.16. Предоставить акт о подключении (технологическом присоединении) построенных объектов индивидуального жилищного строительства, объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.1.17. Предоставить схему, отображающую расположение построенных объектов индивидуального жилищного строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка (образованных земельных участков) и планировочную организацию земельного участка (образованных земельных участков).

3.1.18. Не позднее 3 (трех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов транспортной, инженерной инфраструктуры в том числе электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод передать указанные объекты безвозмездно в муниципальную собственность вместе с правоустанавливающими документами. Вышеуказанные объекты должны быть свободными от любых прав третьих лиц.

3.1.19. Ежеквартально до 10 (десятого) числа первого месяца следующего квартала предоставлять в адрес Администрации сведения о ходе реализации Договора в соответствии с Графиком реализации Договора.

- 3.1.20. Заключить с Комитетом по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска договор аренды земельных участков в границах Территории в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора.

- 3.1.21. Обеспечивать свободный доступ Администрации на Территорию, для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

3.1.22. Осуществить мероприятия, предусмотренные Договором в полном объеме и в установленные сроки.

3.1.23. Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию возводимых на Территории объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры до момента передачи их в муниципальную собственность.

3.1.24. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов капитального строительства до передачи их собственникам.

3.1.25. Осуществить в полном объеме развитие Территории, обеспечить строительство объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, объектов коммунального, транспортного обслуживания на земельных участках независимо от привлечения к развитию Территории третьих лиц.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, объектов коммунального, транспортного обслуживания не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору.

3.1.26. За счет собственных средств выполнить мероприятия по инженерному обеспечению Территории, в том числе по определению источников централизованного водо-, (газо-), электроснабжения, водоотведения, включая отведение поверхностных и талых вод, также по обеспечению транспортной инфраструктуры;

Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (технологическом присоединении) к указанным сетям.

3.1.27. Осуществить ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов при наличии объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан.

3.1.28. Подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты коммунальной, транспортной инфраструктур, иные объекты, подлежащие передачи в муниципальную собственность по условиям Договора. В таком случае осуществление государственной регистрации права собственности лица, заключившего договор, на указанные объекты недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации права муниципальной собственности подается без доверенности.

3.1.29. Уведомить Администрацию о передаче в субаренду земельного (-ых) участка (-ов) или его части (-ей) лицу (-ам), привлеченному (-ым) к исполнению Договора.

3.2. Застройщик, заключивший Договор, вправе:

3.2.1. Привлечь к его исполнению иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее Договор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

3.2.2. Передать предоставленный ему для целей комплексного развития незастроенной территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению договора в соответствии с пунктом 3.2.1. настоящего Договора лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

3.3. Застройщик, заключивший Договор, не вправе:

3.3.1. Уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития Территории;

3.3.2. Передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

3.3.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае отказа или уклонения Администрации от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.3, 3.4.6 настоящего Договора;

Отказ Застройщика от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта Договора, влечет прекращение прав аренды земельных участков, предоставленных Застройщику для целей комплексного развития Территории в соответствии с пунктом                 3.3.3. настоящего Договора, а также прекращение субаренды земельных участков в случае предоставления их или их частей в субаренду в соответствии    с ч. 12 ст. 68 ГрК РФ, пунктом 3.2.2. настоящего Договора.

3.4. Администрация обязана:

3.4.1. Проверить и утвердить Документацию Территории или направить ее на доработку в сроки, установленные административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденным постановлением Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 12.07.2023 № 1407,     ГрК РФ.

3.4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления на согласование Графика от Застройщика, предусмотренного пунктами 3.1.7, 3.1.19 настоящего Договора, согласовать указанный График в случае его соответствия требованиям действующего законодательства, Документации, в том числе представленные Застройщиком сроки выполнения обязательств в соответствии с этапами и очередностью реализации решения о комплексном развитии Территории.

В случае несоответствия информации, указанной в Графике, требованиям действующего законодательства, Документации, График подлежит возврату Застройщику на доработку с указанием выявленных замечаний (возражений).

Срок доработки Застройщиком выявленных замечаний (возражений) не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Застройщика                                 о возврате информации на доработку.

3.4.3. После выполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 3.1.1- 3.1.6 Договора, предоставить указанному лицу на основании его заявления в соответствии с Земельным законодательством Российской Федерации в аренду без проведения торгов, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов капитального строительства, объектов индивидуального жилищного строительства, коммунальной, транспортной инфраструктур, в соответствии с утвержденной Документацией.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления от Застройщика заявления.

3.4.4. Выдать Застройщику:

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: 7 (семь) рабочих дней со дня поступления от Застройщика Уведомления о планируемом строительстве, Уведомления об окончании строительства.

3.4.5. Выдать Застройщику:

- разрешения на строительство объектов капитального строительства;

- разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: 5 (пять) рабочих дней со дня поступления от Застройщика заявлений.

3.4.6. Выдать Застройщику:

- градостроительные планы земельных участков.

Максимальный срок выполнения данного обязательства: 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня поступления от Застройщика заявлений.

3.4.7. Выдать Застройщику:

- постановление о согласовании размещения объектов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300                     (в редакции от 06.03.2024) «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня поступления от Застройщика заявлений для объектов электро-, газоснабжения. для остальных объектов - в течение 20 рабочих дней.

3.4.8. Принять в муниципальную собственность безвозмездно объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, указанные в пункте 3.1.18. настоящего Договора.

3.5. Администрация вправе:

3.5.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Застройщиком, заключившим настоящий Договор, обязательств по Договору; в том числе беспрепятственный доступ на Территорию с целью ее осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.5.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий Договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 3.1 главы 3 настоящего Договора.

3.5.3. Требовать от Застройщика, заключившего Договор, устранения выявленных нарушений условий Договора.

3.5.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.4, 3.1.12, 3.1.18 настоящего Договора.

3.5.5. В одностороннем порядке досрочно отказаться от договора аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития Территории, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.5.4. настоящего Договора в порядке, установленном пунктом 7.3 настоящего Договора.

4. Срок действия Договора, изменение, прекращение Договора

4.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. Срок действия Договора составляет 10 лет с даты заключения.

4.2. До вступления настоящего Договора в законную силу любые действия Сторон, направленные на выполнение условий настоящего Договора, осуществляются ими на свой риск и под свою ответственность.

4.3. Срок действия Договора не подлежит продлению, за исключением случаев, если несоблюдение и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Договору произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, не зависящих от Сторон Договора.

4.4. При наличии указанных обстоятельств, срок действия Договора (отдельных обязательств) подлежит продлению на период, равный сроку действия непреодолимой силы или иных указанных обстоятельств. Срок, на который продляется действие Договора, определяется дополнительным письменным соглашением Сторон к Договору.

4.5. По истечении срока действия Договора все права и обязанности Сторон по Договору считаются прекращенными. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

4.6. Договор может быть расторгнут в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 3.1.4, 3.1.12, 3.1.18 раздела 3 Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законом или Договором, Администрация вправе в одностороннем порядке путем направления заказного письма с уведомлением отказаться от Договора. При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития Территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка.

4.7. Договор может быть расторгнут в случае признания Застройщика банкротом в установленном порядке.

4.8. При расторжении Договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

4.9. Требование одной из Сторон об изменении или расторжении Договора не является отказом в одностороннем порядке от его исполнения.

4.10. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного мероприятия, при условиях: соблюдения законности действий, обеспечения надлежащего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны.

4.11. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством.

4.13. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае неисполнения Застройщиком обязательств в установленные Договором и Графиком сроки, Застройщик обязан уплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующий на дату уплаты неустойки (пени) от цены указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. Застройщик вправе требовать возмещения понесенных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Администрацией обязанностей по Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, забастовками, эпидемиями, блокадами, эмбарго, террористическими актами, диверсиями, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течении 3 (трех) рабочих дней с даты их наступления известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы затрудняют или препятствуют, или делают невозможным выполнение обязательств по Договору, Стороны обязуются определить порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

6.5. Обязанность доказывать действие непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

7. Прочие условия

7.1. Все изменения в Договор, включая изменения в приложения к нему осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора и обязательными к исполнению.

7.2. Изменения Договора, оформленные дополнительными соглашениями, могут относиться к:

- составу, объему и характеру отдельных видов обязательств;

-  иным положениям и условиям выполнения Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по одному из следующих оснований:

7.3.1. По соглашению Сторон.

Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении Договора;

7.3.2. Администрация в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора в случае неисполнения Застройщиком обязательств предусмотренных пунктами 3.1.1 - 3.1.28 настоящего Договора.

7.3.3. Застройщик в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора в случае неисполнения Администрацией обязательств предусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего Договора.

При этом право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития Территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договоров аренды таких земельных участков, а также прекращение субаренды земельных участков в случае их предоставления либо их частей в субаренду.

7.4. Денежные средства в виде арендной платы, цены права на заключение Договора, возврату не подлежат.

7.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Застройщика, один – для Администрации.

7.6. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. Юридически значимые сообщения подлежат передаче нарочно либо путем почтовой связи. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

7.7. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня внесения изменений с последующим заключением дополнительного Соглашения. В случае если реквизиты одной из Сторон изменились, и эта Сторона не уведомила об этом в порядке, установленном настоящим пунктом, другая Сторона Договора будет считаться добросовестно исполнившей свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено этой Стороной по реквизитам, указанным в Договоре.

7.8. Все действия, необходимые для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной Документацией, должны осуществляться с учетом предельных сроков выполнения обязательств и в соответствии со сроками, определенных сторонами в Графике.

7.9. Истечение сроков выполнения отдельных обязательств не освобождает Стороны от необходимости исполнить обязательства в полном объеме.

7.10 Стороны вправе осуществлять контроль за ходом исполнения обязательств по Договору в соответствии с условиями выполнения обязательств, в том числе предусмотренным согласованным Сторонами Графиком, требовать устранения выявленных нарушений и отклонений от существующих договоренностей.

8. Приложения к Договору

8.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

8.1.1. Приложение 1: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;

8.1.2. Приложение 2: Графическое описание местоположения границ Территории, перечень координат характерных точек границ Территории;

8.1.3. Приложение 3: Перечень земельных участков, расположенных в границах Территории, подлежащей комплексному развитию;

8.1.4. Приложение 4: Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации проекта решения в границах Территории. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – усадебная жилая застройка (Ж1(1));

8.1.5. Приложение 5: Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне - Зона застройки индивидуальными жилыми домами – усадебная жилая застройка (Ж1(1)) в границах Территории;

8.1.6. Приложение 6: Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству в границах Территории;

8.1.7. Приложение 7: Виды работ по благоустройству Территории с указанием сроков их выполнения.

9. Адреса и реквизиты сторон

| АДМИНИСТРАЦИЯ | ЗАСТРОЙЩИК |
| --- | --- |
| Администрация города Новоалтайска Алтайского края |  |
| Юридический адрес: 658080 Алтайский кр, г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 1А |  |
| ИНН 2208003847 КПП 220801001 Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ/УФК по Алтайскому краю г.Барнаул Каз.счет 03231643017130001700 Кор/счет 40102810045370000009 БИК 010173001 Тел: 8 (385-32) 21-4-01 E-mail: info@novoalt.alregn.ru |  |

9. Подписи Сторон

| ##### АДМИНИСТРАЦИЯ Глава города | ##### ЗАСТРОЙЩИК Наименование юридического лица |
| --- | --- |
| ____________________ М.П «___» _________20____ г. | ____________________ М.П «___» _________20____ г. |

Приложение 1

к Договору о комплексном

развитии незастроенной территории

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел 1 Лист 1 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Всего листов раздела 1: 6	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357 22:69:020401 29.11.2023

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Местоположение:

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: Категория земель:

Виды разрешенного использования: Сведения о кадастровом инженере:

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, в границах, ул. Высоковольтная, ул. Индустриальная мкр. Северный

177072 +/- 147.28 33588787.68

данные отсутствуют

22:69:020401:355; 22:69:020401:356

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов

Для комплексного развития территории (в целях индивидуального жилищного строительства)

Ибель Оксана Юрьевна, СНИЛС 048-810-966 85, договор на выполнение кадастровых работ от 27.11.2023 № 540/23, дата завершения кадастровых работ: 28.11.2023

данные отсутствуют

Лист 2 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 6	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:00-6.934 от 29.09.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории., вид/наименование: Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226., тип: Охранная зона транспорта, номер: б/н, решения: 1. дата решения: 08.09.2020, номер решения: 36703/04, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) 2. дата решения: 14.02.2019, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Делич К.В. 3. дата решения: 04.12.2018, номер решения: 1005-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации 4. дата решения: 15.05.2018, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ 5. дата решения: 25.02.2020, номер решения: 3, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "АлтайГИС" Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:00-6.936 от 05.10.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах пятой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой подзоны запрещено размещать объекты I и II класса опасности согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов": 1. объекты по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов спецхимии; 2. производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции; 3. опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10 000 килограммов и более; 5. шахты угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на

Лист 3 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 6	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:

участках недр, где могут произойти: взрывы газа и (или) пыли, внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли, горные удары, прорывы воды в подземные горные выработки; 6. объекты на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для объектов переработки угля (горючих сланцев). , вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226., тип: Охранная зона транспорта, номер: 22:00-6.936, решения: 1. дата решения: 18.08.2021, номер решения: Исх-29885/04, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта 2. дата решения: 05.08.2021, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Делич К.В. 3. дата решения: 19.05.2021, номер решения: 321-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:69-6.543 от 25.01.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных

Лист 4 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 6	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств:

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:

вод., вид/наименование: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участках Бажово (скв. 5/1-112), Белоярск-8 (скв. 58/17), Велижановка (скв. 53/250-Д, 54/ 93-Д), Залинейный-5 (скв. 25), Микрорайон-10 (скв. 48/БР-601), Мирный (скв. 19/4258), Плодопитомник-1 (скв.13/Б-4056), Плодопитомник-2 (АТП) (скв. 10/БР-452), Плодопитомник-3 (НДСК) (скв. 33, 35/1-326, 36/1-325), Плодопитомник-4 (скв. 2э), Район Новостройки-1 (скв. 21), Район Новостройки-2 (скв. 23/АБ-101/86, 24/1/88) ООО "Новоалтайскводоканал" г.Новоалтайска на Новоалтайском месторождении, тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения: 1. дата решения: 11.01.2022, номер решения: 24/П/126, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 2. дата решения: 22.12.2021, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна 3. дата решения: 29.12.2021, номер решения: 1780, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах	данные отсутствуют территории, в отношении которой утвержден проект межевания

территории:

Условный номер земельного участка:

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:

инициалы, фамилияИ КАРТОГРАФИИ

Лист 5 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 6	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки данные отсутствуют образованы на основании решения об изъятии земельного

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на земельного участка, государственная собственность на которые которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О не разграничена:	введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация города

Новоалтайска уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:

Статус записи об объекте недвижимости: Особые отметки:

данные отсутствуют

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.11.2023; реквизиты

документа-основания: сопроводительный документ от 08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание местоположения границ от 14.02.2019 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ «Об установлении приаэродромной территории

аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 15.05.2018 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 29.11.2023; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 18.08.2021 № Исх-29885/04 выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; описание местоположения границ от 05.08.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ о внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 4 декабря 2018 г. №

1005-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)" от 19.05.2021 № 321-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

Лист 6 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 6	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

действия: c 29.11.2023; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/126 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения от 29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.11.2023; реквизиты

документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/124 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения от 29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если

на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 -

Получатель выписки:

Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. Администрация города Новоалтайска Алтайского края

Раздел 3 Лист 7 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:6000	Условные обозначения:

Раздел 3.1Лист 8

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3.1: 1	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Описание местоположения границ земельного участка

№	Номер точки	Дирекционный п/п начальн конечн           угол

ая	ая

Горизонтальное проложение, м

Описание закрепления на местности

Кадастровые номера смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков

1	2	3

1	1.1.1	1.1.2 2	1.1.2	1.1.3 3	1.1.3	1.1.4 4	1.1.4	1.1.5 5	1.1.5	1.1.6 6	1.1.6	1.1.7 7	1.1.7	1.1.1

4	5 50°41.8`                      363.59

136°44.2`                     225.61 137°2.8`                      346.85 257°50.8`                     486.51 348°43.4`                      89.33 318°32.3`                      46.86 318°30.4`                     223.67

6

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 22:69:020401:351 22:69:020401:351 данные отсутствуют

8

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Раздел 3.2Лист 9

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3.2: 1	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат МСК-22 зона 3

Номер	Координаты, м	Описание закрепления на местности точки                   X                            Y

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м

1	2

1	610980.85 2	611211.16 3	611046.87 4	610793.01 5	610690.58 6	610778.19 7	610813.31 1	610980.85

3	4	5 3198980.98	-                                                                                                          0.1 3199262.32	-                                                                                                          0.1 3199416.94	-                                                                                                          0.1 3199653.28	-                                                                                                          0.1 3199177.67	-                                                                                                          0.1

3199160.2	-	0.1 3199129.17	-	0.1 3198980.98	-	0.1

Раздел 4 Лист 10

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

План (чертеж, схема) части земельного участка

Всего листов раздела 4: 1

22:69:020401:357

Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

Учетный номер части: 22:69:020401:357/1

Масштаб 1:4000	Условные обозначения:

Раздел 4.1Лист 11

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Учетный номер части

1 22:69:020401:357/1

Площадь, м2

2 140281

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

3

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/124 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения от 29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Содержание ограничения (обременения): Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного

санитарно-эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 22:69-6.541; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участках Бажово (скв. 3/БР-735,

Лист 12 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

4а/1-43), Плодопитомник-1 (скв.14/БР-459), Плодопитомник-2 (АТП) (скв. 9/4005), Плодопитомник-3 (НДСК) (скв. 3э,

34/1-327), Плодопитомник-4 (скв. 1э), Район Новостройки-2 (скв. 22/БР-982) ООО "Новоалтайскводоканал" г.Новоалтайска

на Новоалтайском месторождении; Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительный документ от 08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание местоположения границ

от 14.02.2019 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 15.05.2018 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС"; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.; Реестровый номер границы: 22:00-6.934; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Третья подзона

приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226.; Тип зоны: Охранная зона транспорта; Номер: б/н

Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 18.08.2021 № Исх-29885/04 выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; описание местоположения границ от 05.08.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ о внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 4 декабря 2018 г. № 1005-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)" от 19.05.2021 № 321-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; Содержание

ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах пятой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой подзоны запрещено размещать объекты I и II класса опасности согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной

Лист 13 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

безопасности опасных производственных объектов": 1. объекты по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов спецхимии; 2. производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции; 3. опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10

000 килограммов и более; 5. шахты угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти: взрывы газа и (или) пыли, внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли, горные удары, прорывы воды в подземные горные выработки; 6. объекты на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для объектов переработки угля (горючих сланцев). ; Реестровый номер границы: 22:00-6.936; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул

(Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226.; Тип зоны: Охранная зона транспорта; Номер: 22:00-6.936

Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/126 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения от 29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Содержание ограничения (обременения): Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного

санитарно-эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий

Лист 14 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.1

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 22:69-6.543; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участках Бажово (скв. 5/1-112), Белоярск-8 (скв. 58/17), Велижановка (скв. 53/250-Д, 54/ 93-Д), Залинейный-5 (скв. 25), Микрорайон-10 (скв.

48/БР-601), Мирный (скв. 19/4258), Плодопитомник-1 (скв.13/Б-4056), Плодопитомник-2 (АТП) (скв. 10/БР-452), Плодопитомник-3 (НДСК) (скв. 33, 35/1-326, 36/1-325), Плодопитомник-4 (скв. 2э), Район Новостройки-1 (скв. 21), Район Новостройки-2 (скв. 23/АБ-101/86, 24/1/88) ООО "Новоалтайскводоканал" г.Новоалтайска на Новоалтайском месторождении; Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Раздел 4.2Лист 15

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2

08.02.2024г. № КУВИ-001/2024-39774859 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.2: 1	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 15

22:69:020401:357

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 22:69:020401:357/1 Система координат МСК-22, зона 3

Номер точки	 Координаты, м X	Y

Описание закрепления на местности

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м

1	2

1	611093.03 2	611046.87 3	610793.01 4	610690.58 5	610778.19 6	610813.31 7	610937.33 8	611042.42 1	611093.03

3                                       4                                                                                                               5 3199373.5                                -                                                                                                                -3199416.94                               -                                                                                                                -3199653.28                               -                                                                                                                -3199177.67                               -                                                                                                                -3199160.2                                -                                                                                                                -3199129.17                               -                                                                                                                -3199019.47                               -                                                                                                                -3199215.66                               -                                                                                                                -3199373.5                                -                                                                                                                -

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел 1 Лист 1 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Всего листов раздела 1: 7	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359 22:69:020401 27.03.2024

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Местоположение:

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: Категория земель:

Виды разрешенного использования:

Сведения о кадастровом инженере:

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, севернее земельного участка по ул. Индустриальная,2

62343 +/- 87 не определена

данные отсутствуют

22:69:020401:351

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов

Для комплексного развития территории (в целях индивидуального жилищного строительства), улично-дорожная сеть

Волков Павел Александрович, № 1968, в СРО Ассоциация "ОКИС", СНИЛС 07877943849, договор на выполнение кадастровых работ от 26.03.2024 № 7, дата завершения кадастровых работ: 26.03.2024

данные отсутствуют

Лист 2 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 7	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:69-6.543 от 25.01.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод., вид/наименование: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участках Бажово (скв. 5/1-112), Белоярск-8 (скв. 58/17), Велижановка (скв. 53/250-Д, 54/ 93-Д), Залинейный-5 (скв. 25), Микрорайон-10 (скв. 48/БР-601), Мирный (скв. 19/4258), Плодопитомник-1 (скв.13/Б-4056), Плодопитомник-2 (АТП) (скв. 10/БР-452), Плодопитомник-3 (НДСК) (скв. 33, 35/1-326, 36/1-325), Плодопитомник-4 (скв. 2э), Район Новостройки-1 (скв. 21), Район Новостройки-2 (скв. 23/АБ-101/86, 24/1/88) ООО "Новоалтайскводоканал" г.Новоалтайска на Новоалтайском месторождении, тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения: 1. дата решения: 11.01.2022, номер решения: 24/П/126, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 2. дата решения: 22.12.2021, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна 3. дата решения: 29.12.2021, номер решения:

Лист 3 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 7	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:

1780, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:00-6.936 от 05.10.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах пятой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой подзоны запрещено размещать объекты I и II класса опасности согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов": 1. объекты по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов спецхимии; 2. производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции; 3. опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10 000 килограммов и более; 5. шахты угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти: взрывы газа и (или) пыли, внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли, горные удары, прорывы воды в подземные горные выработки; 6. объекты на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для объектов переработки угля (горючих сланцев). , вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226., тип: Охранная зона транспорта, номер: 22:00-6.936, решения: 1. дата решения: 18.08.2021, номер решения: Исх-29885/04, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта 2. дата решения: 05.08.2021, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Делич К.В. 3. дата решения: 19.05.2021, номер решения: 321-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:00-6.934 от 29.09.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны приаэродромной территории

Лист 4 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 7	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:

Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:

установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории., вид/наименование: Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226., тип: Охранная зона транспорта, номер: б/н, решения: 1. дата решения: 08.09.2020, номер решения: 36703/04, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) 2. дата решения: 14.02.2019, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Делич К.В. 3. дата решения: 04.12.2018, номер решения: 1005-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации 4. дата решения: 15.05.2018, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ 5. дата решения: 25.02.2020, номер решения: 3, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "АлтайГИС"

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах	данные отсутствуют территории, в отношении которой утвержден проект межевания

территории:

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

Лист 5 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 7	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на земельного участка, государственная собственность на которые которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О не разграничена:	введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:

Статус записи об объекте недвижимости: Особые отметки:

данные отсутствуют

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.03.2024; реквизиты

документа-основания: описание местоположения границ от 27.02.2023 № б/н выдан: Кадастровый инженер Шаронова Е.М. ; сопроводительное письмо от 20.02.2023 № 273 выдан: Администрация города Новоалтайска ; постановление об утверждении границ публичного сервитута от 30.11.2022 № 2379 выдан: Администрация города Новоалтайска . вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.03.2024; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/126 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;

описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения от

29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. вид

Лист 6 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 7	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.03.2024; реквизиты

документа-основания: сопроводительное письмо от 18.08.2021 № Исх-29885/04 выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; описание местоположения границ от 05.08.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ о внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 4 декабря 2018 г. № 1005-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)" от 19.05.2021 № 321-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.03.2024; реквизиты документа-основания: доверенность от 21.04.2015 № 00/131/22/48 выдан: ОАО "МРСК Сибири"; заключение от 08.04.2015 № 225 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю; сопроводительное письмо от 03.06.2015 № 15 выдан: ОАО "МРСК Сибири"; технический паспорт от 15.10.2002 № б/н выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Филиал по Алтайскому краю Первомайский отдел; карта (план) от 28.01.2015 № б/н выдан: ООО

"Меридиан"; письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" о верификации ЗОУИТ от 14.10.2016 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

27.03.2024; реквизиты документа-основания: сопроводительный документ от 08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание местоположения границ от 14.02.2019 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 15.05.2018 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.03.2024; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/124 выдан: Министерство

природных ресурсов и экологии Алтайского края; описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон

Лист 7 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 7	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

санитарной охраны источников водоснабжения от 29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если

на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 -

Получатель выписки:

Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. Администрация города Новоалтайска Алтайского края

Раздел 3 Лист 8 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:7000	Условные обозначения:

Раздел 3.1Лист 9

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3.1: 2	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Описание местоположения границ земельного участка

№	Номер точки	Дирекционный п/п начальн конечн           угол

ая	ая

Горизонтальное проложение, м

Описание закрепления на местности

Кадастровые номера смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков

1	2	3

1        1.1.1       1.1.2 2        1.1.2       1.1.3 3        1.1.3       1.1.4 4        1.1.4       1.1.5 5        1.1.5       1.1.6 6        1.1.6       1.1.7 7        1.1.7       1.1.8 8        1.1.8       1.1.9 9        1.1.9      1.1.10 10      1.1.10     1.1.11 11      1.1.11     1.1.12 12      1.1.12     1.1.13 13      1.1.13     1.1.14 14      1.1.14     1.1.15 15      1.1.15     1.1.16 16      1.1.16     1.1.17 17      1.1.17     1.1.18 18      1.1.18     1.1.19 19      1.1.19      1.1.1 20      1.2.20     1.2.21 21      1.2.21     1.2.22 22      1.2.22     1.2.23

4	5 50°41.7`                      417.75

136°44.3`                     253.69 137°2.8`                      393.91 257°50.8`                     536.72

168°43.9`	22 257°50.7`                     107.57 257°50.8`                     107.58 257°50.5`                       6.22 257°50.6`                      112.83 257°52.2`                       9.04 257°51.0`                       77.3 347°50.5`                      16.14 347°52.4`                       3.86

77°50.8`	350.93 347°42.8`                      27.16

78°2.3`	45.41 348°43.2`	82.97 318°32.2`	40.11 318°30.4`                     254.65 138°30.4`                     223.67 138°32.3`	46.86 168°43.4`	89.33

6 ------

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 22:69:020311:26 22:69:020311:34 22:69:020311:24 22:69:020311:32 22:69:020311:21 22:69:000000:779(2) данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 22:69:020401:357 22:69:020401:357 22:69:020401:357

8

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Лист 10 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3.1: 2	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

1	2	3 23      1.2.23     1.2.24 24      1.2.24     1.2.25 25      1.2.25     1.2.26 26      1.2.26     1.2.20

4	5 77°50.8`                      486.51 317°2.8`                      346.85

316°44.2`                     225.61 230°41.8`                     363.59

6

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 22:69:020401:357 22:69:020401:357 22:69:020401:357 22:69:020401:357

8

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Раздел 3.2Лист 11

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3.2: 2	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о характерных точках границы земельного участка Система координат МСК-22, зона 3

Номер	Координаты, м	Описание закрепления на местности точки                   X                            Y

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м

1	2

1                610987.49 2                610796.75 3                610766.69 4                610685.32 5                610675.91 6                610649.37 7                610575.49 8                610571.72 9                610555.94 10               610572.21 11               610574.11 12               610597.87 13               610599.18 14               610621.83 15               610644.48 16               610666.06 17               610779.06 18               611067.37 19               611252.11 1                610987.49 1                610980.85 2                611211.16

3 3198941.73 3199110.44 3199137 3199153.23 3199108.81 3199114.59 3198771.53 3198772.34 3198775.74 3198851.31 3198860.15 3198970.45 3198976.53 3199081.7 3199186.86 3199182.56 3199707.25 3199438.84 3199264.98 3198941.73 3198980.98 3199262.32

4	5 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1

Лист 12 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.2

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3.2: 2	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

1	2

3	611046.87 4	610793.01 5	610690.58 6	610778.19 7	610813.31 1	610980.85

3 3199416.94 3199653.28 3199177.67 3199160.2 3199129.17 3198980.98

4	5 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1 не закреплена                                                                                               0.1

Раздел 4 Лист 13

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

План (чертеж, схема) части земельного участка

Всего листов раздела 4: 3

22:69:020401:359

Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

Учетный номер части: 22:69:020401:359/1

Масштаб 1:3000	Условные обозначения:

Лист 14 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

План (чертеж, схема) части земельного участка

Всего листов раздела 4: 3

22:69:020401:359

Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

Учетный номер части: 22:69:020401:359/2

Масштаб 1:6000	Условные обозначения:

Лист 15 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

План (чертеж, схема) части земельного участка

Всего листов раздела 4: 3

22:69:020401:359

Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

Учетный номер части: 22:69:020401:359/3

Масштаб 1:6000	Условные обозначения:

Раздел 4.1Лист 16

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 5	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Учетный номер части

1 22:69:020401:359/1

Площадь, м2

2 17

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

3

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/126 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения от 29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Содержание ограничения (обременения): Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного

санитарно-эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 22:69-6.543; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участках Бажово (скв. 5/1-112)

Лист 17 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 5	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Белоярск-8 (скв. 58/17), Велижановка (скв. 53/250-Д, 54/ 93-Д), Залинейный-5 (скв. 25), Микрорайон-10 (скв. 48/БР-601), Мирный (скв. 19/4258), Плодопитомник-1 (скв.13/Б-4056), Плодопитомник-2 (АТП) (скв. 10/БР-452),

Плодопитомник-3 (НДСК) (скв. 33, 35/1-326, 36/1-325), Плодопитомник-4 (скв. 2э), Район Новостройки-1 (скв. 21), Район Новостройки-2 (скв. 23/АБ-101/86, 24/1/88) ООО "Новоалтайскводоканал" г.Новоалтайска на Новоалтайском месторождении; Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

22:69:020401:359/2	22399	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 18.08.2021 № Исх-29885/04 выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; описание местоположения границ от 05.08.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ о внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 4 декабря 2018 г. № 1005-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)" от 19.05.2021 № 321-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; Содержание

ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах пятой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой подзоны запрещено размещать объекты I и II класса опасности согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов": 1. объекты по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов спецхимии; 2. производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции; 3. опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10

000 килограммов и более; 5. шахты угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти: взрывы газа и (или) пыли, внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли, горные удары, прорывы воды в подземные горные выработки; 6. объекты на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для объектов переработки угля (горючих сланцев). ; Реестровый номер границы: 22:00-6.936; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул

(Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226.; Тип зоны: Охранная зона транспорта; Номер: 22:00-6.936

Лист 18 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 5	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

22:69:020401:359/3	43355

Весь

Весь

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительный документ от 08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание местоположения границ

от 14.02.2019 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 15.05.2018 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС"; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.; Реестровый номер границы: 22:00-6.934; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Третья подзона

приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226.; Тип зоны: Охранная зона транспорта; Номер: б/н

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: описание местоположения границ от 27.02.2023 № б/н выдан: Кадастровый инженер Шаронова Е.М. ; сопроводительное письмо от 20.02.2023 № 273 выдан: Администрация города Новоалтайска ; постановление об утверждении границ публичного сервитута от 30.11.2022 № 2379 выдан: Администрация города Новоалтайска ; Содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия 110 кВ 2-х цепная ХЧ-9 «Химпром-Чесноковская», АЧ-8

«Алтай-Чесноковская» электросетевого комплекса №СВ-10 «Новоалтайский»" сроком на 49 лет; Реестровый номер границы: 22:69-6.609; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия 110 кВ 2-х цепная ХЧ-9

«Химпром-Чесноковская», АЧ-8 «Алтай-Чесноковская» электросетевого комплекса №СВ-10 «Новоалтайский»"; Тип зоны: Зона публичного сервитута

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: доверенность от 21.04.2015 № 00/131/22/48 выдан: ОАО "МРСК Сибири"; заключение от 08.04.2015 № 225 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю; сопроводительное письмо от 03.06.2015 № 15

Лист 19 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 5	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

выдан: ОАО "МРСК Сибири"; технический паспорт от 15.10.2002 № б/н выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Филиал по Алтайскому краю Первомайский отдел; карта (план) от 28.01.2015 № б/н выдан: ООО "Меридиан"; письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" о верификации ЗОУИТ от 14.10.2016 № 11-2647/16 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра"; Содержание ограничения (обременения): Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г.

№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Реестровый номер границы: 22:69-6.79; Вид объекта реестра границ: Зона

с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона сети электроснабжения 110 кВ ХЧ-9 «Химпром-Чесноковская», АЧ-8 «Алтай-Чесноковская» в составе электросетевого комплекса № СВ-10 «Новоалтайский», расположенной в г. Новоалтайске Алтайского края; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 11.01.2022 № 24/П/124 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; описание местоположения границ от 22.12.2021 № б/н выдан: Кадастровый инженер Щеголева Любовь Витальевна ; приказ об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения от 29.12.2021 № 1780 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Содержание ограничения (обременения): Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного

санитарно-эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих

Лист 20 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.1

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 5	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 22:69-6.541; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участках Бажово (скв. 3/БР-735, 4а/1-43), Плодопитомник-1 (скв.14/БР-459), Плодопитомник-2 (АТП) (скв. 9/4005), Плодопитомник-3 (НДСК) (скв. 3э,

34/1-327), Плодопитомник-4 (скв. 1э), Район Новостройки-2 (скв. 22/БР-982) ООО "Новоалтайскводоканал" г.Новоалтайска

на Новоалтайском месторождении; Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Раздел 4.2Лист 21

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о частях земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.2: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 22:69:020401:359/1

Система координат МСК-22, зона 3МСК-22, зона 3МСК-22, зона 3

Номер точки	 Координаты, м X	Y

Описание закрепления на местности

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м

1	2

1               610750.85 2                610750.3 3               610752.08 4               610752.62 1               610750.85 1               610706.68 2               610706.13 3               610708.34 4               610708.88 1               610706.68 1               610665.21 2               610665.76 3               610663.22 4               610662.67 1               610665.21

3                                       4                                                                                                               5 3199576.27                               -                                                                                                                -3199573.73                               -                                                                                                                -3199573.35                               -                                                                                                                -3199575.89                               -                                                                                                                -3199576.27                               -                                                                                                                -3199371.15                               -                                                                                                                -3199368.61                               -                                                                                                                -3199368.13                               -                                                                                                                -3199370.67                               -                                                                                                                -3199371.15                               -                                                                                                                -3199167.1                                -                                                                                                                -3199169.65                               -                                                                                                                -3199170.19                               -                                                                                                                -3199167.65                               -                                                                                                                -3199167.1                                -                                                                                                                -

Лист 22 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.2: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 22:69:020401:359/2 Система координат МСК-22, зона 3

Номер точки	 Координаты, м X	Y

Описание закрепления на местности

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м

1	2

1               610571.72 2               610575.49 3               610649.37 4                610674.8 5               610686.37 6               610728.97 7               610773.15 8               610800.33 9               610779.06 10              610666.06 11              610645.47 12              610642.36 13              610583.25 14              610556.73 1               610571.72

3                                       4                                                                                                               5 3198772.34                               -                                                                                                                -3198771.53                               -                                                                                                                -3199114.59                               -                                                                                                                -3199109.05                               -                                                                                                                -3199162.63                               -                                                                                                                -3199363.2                                -                                                                                                                -3199568.64                               -                                                                                                                -3199687.45                               -                                                                                                                -3199707.25                               -                                                                                                                -3199182.56                               -                                                                                                                -3199186.66                               -                                                                                                                -3199172.02                               -                                                                                                                -3198898.17                               -                                                                                                                -3198775.57                               -                                                                                                                -3198772.34                               -                                                                                                                -

Лист 23 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.2: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка Учетный номер части: 22:69:020401:359/3 Система координат МСК-22, зона 3

Номер точки	 Координаты, м X	Y

Описание закрепления на местности

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м

1	2

1               611103.17 2               611067.37 3               610779.06 4               610666.06 5               610644.48 6               610621.83 7               610599.18 8               610597.87 9               610574.11 10              610572.21 11              610555.94 12              610571.72 13              610575.49 14              610649.37 15              610675.91 16              610685.32 17              610766.69 18              610796.75

19               610925.2 20              610937.33 21              610813.31 22              610778.19 23              610690.58 24              610793.01

3                                       4                                                                                                               5 3199405.15                               -                                                                                                                -3199438.84                               -                                                                                                                -3199707.25                               -                                                                                                                -3199182.56                               -                                                                                                                -3199186.86                               -                                                                                                                -3199081.7                                -                                                                                                                -3198976.53                               -                                                                                                                -3198970.45                               -                                                                                                                -3198860.15                               -                                                                                                                -3198851.31                               -                                                                                                                -3198775.74                               -                                                                                                                -3198772.34                               -                                                                                                                -3198771.53                               -                                                                                                                -3199114.59                               -                                                                                                                -3199108.81                               -                                                                                                                -3199153.23                               -                                                                                                                -3199137                                 -                                                                                                                -3199110.44                               -                                                                                                                -3198996.83                               -                                                                                                                -3199019.47                               -                                                                                                                -3199129.17                               -                                                                                                                -3199160.2                                -                                                                                                                -3199177.67                               -                                                                                                                -3199653.28                               -                                                                                                                -

Лист 24 Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2

29.03.2024г. № КУВИ-001/2024-88081738 Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.2: 4	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 24

22:69:020401:359

1	2

25              611046.87 26              611093.03 1               611103.17

3                                       4                                                                                                               5 3199416.94                               -                                                                                                                -3199373.5                                -                                                                                                                -3199405.15                               -

Приложение 2

к Договору о комплексном

развитии незастроенной территории

Графическое описание местоположения границ Территории

Перечень координат характерных точек границ Территории

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| н1 | 610987.49 | 3198941.73 |
| н2 | 611252.11 | 3199264.98 |
| н3 | 611067.37 | 3199438.84 |
| н4 | 610779.06 | 3199707.25 |
| н5 | 610666.06 | 3199182.56 |
| н6 | 610644.48 | 3199186.86 |
| 1 | 610621.83 | 3199081.70 |
| 2 | 610599.18 | 3198976.53 |
| 3 | 610597.87 | 3198970.45 |
| 4 | 610574.11 | 3198860.15 |
| 5 | 610572.21 | 3198851.31 |
| 6 | 610555.94 | 3198775.74 |
| 7 | 610571.72 | 3198772.34 |
| н7 | 610575.49 | 3198771.53 |
| н8 | 610649.37 | 3199114.59 |
| н9 | 610675.91 | 3199108.81 |
| н10 | 610685.32 | 3199153.23 |
| н11 | 610766.69 | 3199137.00 |
| н12 | 610796.75 | 3199110.44 |
| н1 | 610987.49 | 3198941.73 |

Приложение 3

к Договору о комплексном

развитии незастроенной территории

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, расположенных в границах Территории, подлежащей комплексному развитию

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Площадь, кв.м. | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:69:020401:357 | Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, в границах, ул. Высоковольтная, ул. Индустриальная мкр. Северный | 177072,00 | Для комплексного развития территории (в целях индивидуального жилищного строительства) |
| 22:69:020401:359 | Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, севернее земельного участка по ул. Индустриальная, 2 | 62343,00 | Для комплексного развития территории (в целях индивидуального жилищного строительства), улично-дорожная сеть |

Приложение 4

к Договору о комплексном

развитии незастроенной территории

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации проекта решения в границах Территории.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами –

усадебная жилая застройка (Ж1(1))

| Объект капитального строительства, размещаемый на земельном участке, цель использования земельного участка | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код по классификатору* |
| --- | --- | --- |
| Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Блокированная жилая застройка | 2.3 |
|  | Спорт За исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», «Водный спорт (5.1.5)», «Авиационный спорт (5.1.6)», «Спортивные базы (5.1.7)» | 5.1 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 |
| Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 |
| Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | Обслуживание жилой застройки** За исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.6 | 2.7 |
| Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. | Магазины** | 4.4 |
| Размещение объектов капитального строительства (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки) | Бытовое обслуживание** | 3.3 |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств** За исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи (4.9)», «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов** | 12.0.2 |

Примечание:

*- код и наименование видов разрешенного использования приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

**- допускаются в качестве основных только в границах комплексного развития территории.

Приложение 5

к Договору о комплексном

развитии незастроенной территории

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне -

Зона застройки индивидуальными жилыми домами – усадебная жилая застройка (Ж1(1)) в границах Территории:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ВРИ) | Код ВРИ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Предельная высота – до 3-х надземных этажей включительно (допускается увеличение общего количества этажей до 4-х при строительство подземного (подвального) этажа. Предельная высота от отметки отмостки до коньковой части кровли – 20 м. Максимальная высота хозяйственных построек с плоской кровлей не более 3,6 метров, со скатной кровлей - не более 4,5 метров до коньковой части (при соблюдении норм инсоляции смежных земельных участков и расположенных на них жилых домов). Предельные нормы (максимальные и минимальные размеры) формирования (образуемых в том числе при разделе, объединении, перераспределении, выделе), предоставления на территории земельных участков гражданам в собственность из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства - в границах города Новоалтайска не менее 550,00 кв. м и не более 1500,00 кв. м (при условии длины участка (прилегающей к основной (ым) улице (ам) ориентированной на основную (ые) улицу (переулок) не менее 25 метров). В сложившейся застройке допускается образование (формирование) земельных участков площадью до 2000,00 кв. и менее 550,00 кв. м в случаях, если образуемые (формируемые) земельные участки в силу сложившихся (фактических) границ или на основании землеотводных, правоустанавливающих документов имеют площадь более 1500,00 кв. м. и менее 550,00 кв. м соответственно или на земельных участках расположены объекты недвижимости (индивидуальные жилые дома), находящиеся на праве собственности у физических или юридических лиц. Предельные нормы (максимальные и минимальные размеры) формирования (образуемых в том числе при разделе, объединении, перераспределении, выделе), предоставления на территории земельных участков гражданам в собственность из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности для размещения жилого дома блокированной застройки - в границах города Новоалтайска не менее 275,00 кв. м и не более 1500,00 кв. м (при условии длины участка (прилегающей к основной (ым) улице (ам) ориентированной на основную (ые) улицу (переулок) не менее 25 метров). Не допускается образование (формирование) земельных участков для размещения жилого дома блокированной застройки площадью менее 275,00 кв. м и более 2000,00 кв. м. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых для ведения огородничества: минимальный размер земельного участка не подлежит установлению, максимальный – до 550 кв.м. Максимальный процент застройки – 50. Минимальный процент застройки – 10. Коэффициент застройки индивидуальными жилыми домами - 0,2. Коэффициент плотности застройки индивидуальными жилыми домами - 0,4. Усадебный, одно-, двухквартирный дом, дом блокированной застройки должен размещаться с отступом от существующей или планируемой красной линии улиц на расстоянии не менее чем на 5 метров, от существующей или планируемой красной линии проездов - на расстоянии не менее чем на 3 метра. В случае если красные линии не установлены, расстояние принимается от границы приусадебного участка, расположенной вдоль главной жилой улицы (проезда). Объекты вспомогательного назначения, хозяйственные постройки, размещаются на земельном участке на расстоянии не менее 5 метров от существующей или планируемой красной линии улиц или от передней границы приусадебного участка, если красные линии не установлены, и не ближе 1 м от границ со смежными земельными участками. В районах сложившейся усадебной или индивидуальной жилой застройки в условиях реконструкции, объекты индивидуального жилищного строительства, хозяйственные постройки могут размещаться по красной линии улиц и дорог. Минимальный отступ от окон жилых помещений дома до помещений для содержания скота, птицы, кроликов, голубей на смежных земельных участках (допускается содержание скота, птицы, кроликов, голубей при условии размера площади приусадебного участка 1000 - 1500 кв. м.) в границах территориальных зон индивидуальной и блокированной жилой застройки, составляет не менее 15 метров. Количество голов крупнорогатого скота содержание которого допускается в границах отдельного приусадебного участка нормативной площадью 1000 - 1500 кв. м: не более двух голов, свиней не более трех голов, кроликов не более 20 голов, птицы и голубей не нормируется. Минимальный отступ от окон жилых помещений дома до помещения для содержания скота, птицы, голубей в границах собственного земельного участка назначается по санитарно-бытовым условиям не менее 7 метров. Минимальный отступ от мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям до границ собственного земельного участка в границах территориальных зон индивидуальной и блокированной жилой застройки составляет не менее 2 метров. Минимальный отступ от мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям до окон жилых зданий, в границах территориальных зон индивидуальной и блокированной жилой застройки назначается по санитарно-бытовым условиям 8-12 метров, по договоренности правообладателей приусадебных земельных участков. Минимальный отступ от мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям до окон детских дошкольных учреждений и школ, границ площадок для игр детей и отдыха взрослого населения на территории города назначается по санитарно-бытовым условиям не менее 20 и не более 100 метров. Расстояние между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не нормируется. Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). Примечание. Бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен. Расстояние от межевой границы земельного участка до садовых насаждений смежного земельного участка принимается не менее: - от ствола высокорослого дерева (яблоня, груша, береза, дуб, липа и т. д.) - не менее 4 метров; - от ствола среднерослого дерева (черешня, вишня, слива, облепиха) - не менее 2 метров; - от центра саженца кустарника - не менее 1,0 метра. Минимальный отступ от границ земельного участка до лесных массивов – 15м. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. Максимальная высота ограждений земельных участков: - до 2,0 метров (сплошные ограждения вдоль улиц и проездов с интенсивным движением); - не сплошные ограждения между смежными земельными участками – до 1,5 метров; - сплошные ограждения между смежными земельными участками – до 1,2 метров с обязательным устройством продуха не менее 0,1 метра по низу ограждения. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. | Не допускается: - строительство (размещение) двух и более индивидуальных жилых домов на одном земельном участке, - размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, - организация стока (слива) дождевых и талых вод с крыш жилого дома и хозяйственных построек на соседний земельный участок, - размещение во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости, парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви; - размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; складирование строительных материалов, бытовых отходов, хозяйственного инвентаря, оборудования, колодцев-септиков (выгребных ям, открытых мест слива жидких бытовых отходов) на землях общего пользования; - размещать ограждение за границами территории домовладения, - сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территории домовладений и прилегающих к ним территориях, - складировать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы за территорию домовладения, -мыть транспортные средства за территорией домовладения, -складировать тару, уголь, дрова, строительные материалы, навоз, песок, металл, крупногабаритный мусор за территорией домовладения, -строить хозяйственные постройки, оборудовать выгребные ямы за территорией домовладения, - хранить неисправные транспортные средства за территорией домовладения, - вкапывать столбы (рельсы, уголки и т.п.) за территорией домовладения, ограничивающее движение транспортных средств и уборочной техники. - производить самовольную вырубку деревьев, кустарников в границах своего земельного участка и за его территорией; - выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных местах общего пользования; - демонтировать и засорять водоотводные канавы и трубы, в весенний период препятствовать обеспечению пропуска талых вод в пределах отведенного земельного участка и прилегающей территории; Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для своевременного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5х5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму, Выгребные ямы должны быть удалены от детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения и размещены в соответствии с санитарными нормами и правилами. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 |  |  |
| Ведение огородничества | 13.1 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Максимальная высота хозяйственных построек с плоской кровлей не более 3,6 метров, со скатной кровлей - не более 4,5 метров до коньковой части (при соблюдении норм инсоляции смежных земельных участков и расположенных на них жилых домов). Предельные размеры земельных участков, предоставляемых для ведения огородничества: минимальный размер земельного участка не подлежит установлению, максимальный – 550 кв.м. Хозяйственные постройки размещаются на земельном участке на расстоянии не менее 5 метров от существующей или планируемой красной линии улиц или от передней границы земельного участка, если красные линии не установлены, и не ближе 1 м от границ со смежными земельными участками. Расстояние от межевой границы земельного участка до садовых насаждений смежного земельного участка принимается не менее: - от ствола высокорослого дерева (яблоня, груша, береза, дуб, липа и т. д.) - не менее 4 метров; - от ствола среднерослого дерева (черешня, вишня, слива, облепиха) - не менее 2 метров; - от центра саженца кустарника - не менее 1,0 метра. Минимальный отступ от границ земельного участка до лесных массивов – 15м. Максимальная высота ограждений земельных участков: - до 2,0 метров (сплошные ограждения вдоль улиц и проездов с интенсивным движением); - не сплошные ограждения между смежными земельными участками – до 1,5 метров; - сплошные ограждения между смежными земельными участками – до 1,2 метров с обязательным устройством продуха не менее 0,1 метра по низу ограждения. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения строений, сооружений – 1м. |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Этажность - до 4-х надземных этажей включительно. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 5м. Предельные размеры земельных участков, максимальный процент застройки не подлежат установлению. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Новоалтайск Алтайского края. Минимальный процент застройки – 10. | Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. |
| Спорт | 5.1 | Предельная высота – до 3-х надземных этажей включительно (допускается увеличение общего количества этажей до 4-х при строительство подземного (подвального) этажа. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений –3 м. Предельные размеры земельных участков, максимальный процент застройки не подлежат установлению. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Новоалтайск Алтайского края. Минимальный процент застройки – 10. | Не допускается размещение объектов спорта в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. За исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Предельные размеры земельных участков: Минимальный – 0,5 кв.м. Максимальный – 10000 кв.м. Максимальный процент застройки, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, предельная высота зданий, строений сооружений не подлежат установлению. Минимальный процент застройки при размещении зданий и сооружений – 10. Минимальный процент застройки при размещении линейных объектов – 0. | В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельные размеры земельных участков: Минимальный – 550 кв.м. Максимальный – 1500 кв.м. Максимальный процент застройки – 70. Минимальный процент застройки – 10. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м. Предельная высота зданий – 3 надземных этажа. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Согласно п. 4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов не распространяются на земельные участки в границах территорий общего пользования. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Предельная высота – до 3-х надземных этажей включительно (допускается увеличение общего количества этажей до 4-х при строительство подземного (подвального) этажа. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м. Предельные размеры земельных участков, максимальный процент застройки не подлежат установлению. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования – городского округа город Новоалтайск Алтайского края. Минимальный процент застройки при размещении зданий и сооружений – 10. Минимальный процент застройки при размещении линейных объектов – 0. | Не допускается размещение в жилой зоне объектов, требующих установления санитарно-защитных зон. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. |
| Магазины | 4.4 | Предельное количество этажей – не более 4-х надземных этажей. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м. Предельные размеры земельных участков, максимальный процент застройки не подлежат установлению. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования – городского округа город Новоалтайск Алтайского края. Минимальный процент застройки – 10. | В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное количество этажей – не более 4-х надземных этажей. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м. Предельные размеры земельных участков, максимальный процент застройки не подлежат установлению. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования – городского округа город Новоалтайск Алтайского края. Минимальный процент застройки – 10. | В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Минимальное расстояние от антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи до границы земельного участка для индивидуальных жилых домов (существующих, планируемых) – 100 м. |

Приложение 6

к Договору о комплексном

развитии незастроенной территории

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству в границах Территории

- Индивидуальные жилые дома, в том числе, жилые дома блокированной застройки;

- Объекты спорта;

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров;

- Сети инженерного обеспечения незастроенной территории, в том числе сети водоснабжения, сети водоотведения, сети газоснабжения, сети электроснабжения, систему отведения поверхностных стоков;

- Объекты транспортной инфраструктуры, включая автомобильные дороги общего пользования на земельном участке площадью 62343,00 кв.м.;

- Иные объекты капитального строительства и линейные объекты в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом планировки территории. Основные характеристики объектов капитального строительства и линейных объектов определяются утвержденным в установленном порядке проектом планировки территории.

- Объем строительства составляет не менее 46000,00 кв. м., в том числе:

- индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки - объем строительства не менее 24000,00 кв.м.;

- автомобильные дороги - объем строительства не менее 21000,00 кв.м.;

- иные объекты капитального строительства и линейные объекты - объем строительства не менее 1000,00 кв.м.».

Приложение 7

к Договору о комплексном

развитии незастроенной территории

Виды работ по благоустройству Территории

с указанием сроков их выполнения

| № п/п | Перечень видов работ по благоустройству | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство и оборудование детских игровых, спортивных площадок для разных возрастных групп, площадок отдыха и досуга с установкой малых архитектурных форм и оборудования | Согласно Графика |
| 2. | Асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги общего пользования на земельном участке площадью 62343,00 кв.м. Щебеночное покрытие улиц и дорог на земельном участке площадью 177072,00 кв.м., слой подготовки щебеночного основания предусмотреть толщиной не менее 40 см с расклинцовкой и уплотнением крупных фракций мелкими фракциями. | Согласно Графика |
| 3. | Велосипедные дорожки и (или) полосы для движения велосипедного транспорта с твердым покрытием в границах дорог по периметру Территории. | Согласно Графика |
| 4. | Работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кустарников в границах Территории | Согласно Графика |
| 5. | Устройство площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Согласно Графика |
| 6. | Устройство наружного освещения Территории | Согласно Графика |
| 7. | Уборка территории производства работ от оборудования, изделий и материалов, ограждающих конструкций, использовавшихся при выполнении и оставшихся после них, вывоз иного имущества, используемого для проведения мероприятий по строительству, благоустройству, а также вывоз с территории производства работ строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). | Согласно Графика |
| 8. | Организация подъездов и съездов к Территории в соответствии с разработанной и утвержденной документацией по планировке территории | Согласно Графика |
| 9. | Сооружение для отвода поверхностных стоков открытого типа с устройством водопропускных труб на участках пересечения с подъездными дорогами к жилой застройке | Согласно Графика |

Лист согласования

проекта договора о комплексном развитии незастроенной территории местоположение:

Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, севернее земельного участка по ул. Индустриальная, 2.

Заместитель главы Администрации города

Новоалтайска Алтайского края                                                                              В.П. Бондарев

Заведующий юридическим отделом

Администрации города Новоалтайска Алтайского края                               О.Б. Бочарникова

Председатель комитета по управлению имуществом

Администрации города Новоалтайска Алтайского края                                     Л.И. Ракитина

Председатель комитета по ЖКГХЭТС Администрации

города Новоалтайска Алтайского края                                                             Т.И. Удовиченко

Заведующий отделом архитектуры и

градостроительства Администрации города

Новоалтайска Алтайского края                                                                               О.В. Толстых